附件

城市优先发展公共交通重点任务分解表

| 序号 | 主要任务 | 工作内容和要求 | 牵头部门 | 主要参与单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制全省城市公共交通发展规划 | 2014年底前完成规划编制并报省人民政府审查。 | 省交通运输厅 | 省发展改革委、省住房城乡建设厅 |
| 2 | 开展城市公共交通示范项目建设 | 2013年底前启动示范项目，2018年底取得显著示范效果，及时总结和推广先进经验，引导全省公共交通科学发展。 | 省交通运输厅 | 省财政厅、各地级以上市人民政府 |
| 3 | 加强城乡公共交通一体化政策指导 | 2013年底前出台具体政策，提出促进我省城市公共交通一体化发展的指导意见。 | 省交通运输厅 |  |
| 4 | 建设环珠江口湾区都市圈和汕潮揭同城化公共交通系统 | 2014年底前完成环珠江口湾区都市圈和汕潮揭同城化公共交通体系规划编制工作，指导和推进区域公共交通互联互通。 | 省交通运输厅 | 省住房城乡建设厅、相关城市人民政府 |
| 5 | 加强指导落实城市公共交通路权优先 | 2014年底前制订全省城市公共交通路权优先的指导意见。 | 省公安厅 | 省交通运输厅、省住房城乡建设厅、省法制办 |
| 6 | 加强新能源汽车推广应用的引导和扶持 | 2014年底前完成珠三角地区公交电动化发展规划和全省新能源汽车充气充电设施建设总体规划编制，探索创新充电充气设施的管理机制和商业模式，完善行业技术标准。 | 省发展改革委 | 省交通运输厅、省财政厅等，各地级以上市人民政府 |
| 7 | 加快“岭南通”公交智能卡的推广应用 | 2013年底前实现全省公共交通一卡通以及与港澳地区互联互通；2015年底前实现在城际轨道交通、道路客运等领域的应用。 | 省交通运输厅 | 省公交一卡通联席会议工作小组成员单位、各地级以上市人民政府 |
| 8 | 制订城市轨道交通运营安全管理政策 | 2014年底前制订《广东省城市轨道交通运营安全管理办法》。 | 省交通运输厅 | 省发展改革委、省住房城乡建设厅 |
| 9 | 完善行业政策法规体系 | 积极推动《广东省城市公共交通条例》立法工作，并抓紧制订配套规章。 | 省交通运输厅 | 省法制办及省城市优先发展公共交通联席会议其他成员单位 |
| 10 | 完善行业标准体系 | 2020年底前基本形成较完善行业标准体系。 | 省交通运输厅 | 省城市优先发展公共交通联席会议其他成员单位 |
| 11 | 完善新能源汽车省级财政补贴政策 | 2014年底前出台新能源公交车购置费省级财政补贴政策。 | 省发展改革委 | 省财政厅、省交通运输厅 |
| 12 | 落实免征车辆购置税政策 | 2013年底前出台相关政策，指导各地落实城市公共交通企业购置公共汽电车免征车辆购置税。 | 省国税局 | 省交通运输厅、省财政厅 |
| 13 | 落实减免车船税和公交场站城镇土地使用税政策 | 2013年底前出台相关政策，指导各地依法实施减免城市公共交通车船税和公交场站城镇土地使用税。 | 省地税局 | 省交通运输厅、省财政厅 |
| 14 | 制订和完善用气、用电价格优惠政策 | 落实新能源公交车辆和城市轨道交通运营企业用电价格优惠政策；2015年底前研究制订新能源汽车用气价格政策。 | 省物价局 | 省发展改革委、省交通运输厅 |
| 15 | 实施城市公共交通设施用地综合开发 | 2014年底前制订全省城市公共交通设施用地综合开发政策。 | 省国土资源厅 | 省交通运输厅、省发展改革委、省住房城乡建设厅 |
| 16 | 实施城市公共交通发展绩效评价 | 2014年底前建立全省城市公共交通发展绩效评价机制，制订考核评价指标体系，2015年开始正式实施考评。 | 省交通运输厅 | 省城市优先发展公共交通联席会议其他成员单位 |