## 附表1  流域水质目标清单

| 序号 | 地市 | 县区 | 水系 | 流域 | 水体名称 | 断面名称 | 中心经度 |  |  | 中心纬度 |  |  | 水质现状 |  | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | 2013年 | 2014年 |  |
| 1 | 广州市 | 南沙区 | 珠江 | 珠三角河网区 | 洪奇沥水道 | 洪奇沥 | 113 | 35 | 22.9 | 22 | 36 | 28.1 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 2 | 广州市 | 黄埔区 | 珠江 | 珠三角河网区 | 珠江广州河段 | 墩头基 | 113 | 29 | 54.2 | 23 | 3 | 22.3 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |
| 3 | 广州市 | 南沙区 | 珠江 | 珠三角河网区 | 蕉门水道 | 蕉门 | 113 | 39 | 0.7 | 22 | 38 | 10.3 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 4 | 广州市 | 南沙区 | 珠江 | 珠三角河网区 | 沙湾水道 | 官坦 | 113 | 28 | 20 | 22 | 54 | 12 | - | Ⅲ | Ⅲ |
| 5 | 广州市 | 番禺区 | 珠江 | 珠三角河网区 | 市桥水道 | 大龙涌口 | 113 | 24 | 45.8 | 22 | 55 | 21.1 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 6 | 广州市 | 番禺区 | 珠江 | 珠三角河网区 | 珠江广州河段 | 莲花山 | 113 | 31 | 29.3 | 23 | 0 | 11.9 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |
| 7 | 广州市 | 增城区 | 珠江 | 珠三角河网区 | 东江北干流 | 大墩 | 113 | 40 | 40.1 | 23 | 7 | 14.2 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 8 | 广州市 | 白云区 | 珠江 | 珠三角河网区 | 珠江广州河段 | 鸦岗 | 113 | 10 | 45 | 23 | 13 | 15 | Ⅳ | Ⅴ | Ⅳ |
| 9 | 广州市 | 增城区 | 珠江 | 珠三角河网区 | 增江 | 九龙潭 | 113 | 55 | 23 | 23 | 29 | 15 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 10 | 广州市 | 从化区 | 珠江 | 珠三角河网区 | 流溪河 | 流溪河山庄 | 113 | 31 | 40.1 | 23 | 29 | 12.8 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 11 | 广州市 | 增城区 | 珠江 | 珠三角河网区 | 增江 | 增江口 | 113 | 45 | 11.2 | 23 | 8 | 25.3 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 12 | 深圳市 | 福田区 | 珠江 | 珠三角河网区 | 深圳河 | 深圳河口 | 114 | 4 | 8 | 22 | 31 | 6 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ |
| 13 | 深圳市 | 宝安区 | 珠江 | 珠三角河网区 | 茅洲河 | 共和村 | 113 | 46 | 2.7 | 22 | 44 | 49.9 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ |
| 14 | 珠海市 | 香洲区 | 珠江 | 珠三角河网区 | 前山河 | 石角咀水闸 | 113 | 31 | 30 | 22 | 12 | 45 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |
| 15 | 珠海市 | 香洲区 | 珠江 | 珠三角河网区 | 磨刀门水道 | 珠海大桥 | 113 | 24 | 45.6 | 22 | 11 | 10.9 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 16 | 珠海市 | 斗门区 | 珠江 | 珠三角河网区 | 黄扬河 | 尖峰大桥 | 113 | 18 | 52.6 | 22 | 11 | 16.5 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 17 | 珠海市 | 斗门区 | 珠江 | 珠三角河网区 | 磨刀门水道 | 布洲 | 113 | 17 | 6.7 | 22 | 21 | 47.5 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 18 | 汕头市 | 潮阳区、潮南区 | 粤东诸河 | 粤东诸河 | 练江 | 海门湾桥闸 | 116 | 37 | 8 | 23 | 13 | 8 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ |
| 19 | 汕头市 | 金平区、龙湖区 | 韩江 | 韩江流域 | 韩江西溪 | 大衙 | 116 | 42 | 18 | 23 | 27 | 43 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 20 | 汕头市 | 澄海区 | 韩江 | 韩江流域 | 韩江东溪 | 隆都 | 116 | 42 | 57 | 23 | 33 | 33 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 21 | 汕头市 | 金平区 | 韩江 | 韩江流域 | 梅溪河 | 升平 | 116 | 39 | 39 | 23 | 21 | 25 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ |
| 22 | 佛山市 | 南海区 | 珠江 | 珠三角河网区 | 西江干流水道 | 下东 | 113 | 2 | 41 | 22 | 48 | 57 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 23 | 佛山市 | 三水区 | 珠江 | 北江流域 | 北江 | 梁村 | 112 | 48 | 31 | 23 | 11 | 29 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 24 | 佛山市 | 南海区 | 珠江 | 珠三角河网区 | 平洲水道 | 平洲 | 113 | 12 | 30 | 23 | 1 | 53 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 25 | 佛山市 | 顺德区 | 珠江 | 珠三角河网区 | 顺德水道 | 乌洲 | 113 | 15 | 51 | 22 | 53 | 51 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 26 | 韶关市 | 曲江区 | 珠江 | 北江流域 | 北江 | 高桥 | 113 | 34 | 40 | 24 | 30 | 39 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 27 | 韶关市 | 浈江区 | 珠江 | 北江流域 | 浈江 | 长坝 | 113 | 40 | 33 | 24 | 52 | 14 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 28 | 韶关市 | 武江区 | 珠江 | 北江流域 | 武江 | 十里亭 | 113 | 32 | 26 | 24 | 49 | 16 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 29 | 河源市 | 源城区 | 珠江 | 东江流域 | 东江 | 江口 | 114 | 37 | 42 | 23 | 24 | 51 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 30 | 河源市 | 源城区 | 珠江 | 东江流域 | 新丰江水库 | 新丰江水库 | 114 | 38 | 10.2 | 23 | 43 | 59 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| 31 | 河源市 | 龙川县 | 珠江 | 东江流域 | 东江 | 龙川城铁路桥 | 115 | 15 | 17 | 24 | 7 | 54.7 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 32 | 梅州市 | 梅江区 | 韩江 | 韩江流域 | 梅江 | 西阳电站 | 116 | 10 | 45 | 24 | 16 | 53 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 33 | 梅州市 | 大埔县 | 韩江 | 韩江流域 | 韩江 | 大麻 | 116 | 31 | 54 | 24 | 20 | 27 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 34 | 惠州市 | 惠阳区 | 珠江 | 东江流域 | 西枝江 | 马安大桥下 | 114 | 29 | 57 | 23 | 2 | 18 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 35 | 惠州市 | 博罗县 | 珠江 | 东江流域 | 沙河 | 沙河河口 | 113 | 53 | 29 | 23 | 7 | 9 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 36 | 惠州市 | 惠城区 | 珠江 | 东江流域 | 淡水河 | 紫溪 | 114 | 29 | 12 | 23 | 1 | 6 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ |
| 37 | 惠州市 | 博罗县 | 珠江 | 东江流域 | 东江 | 博罗新角 | 114 | 14 | 7 | 23 | 8 | 39 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 38 | 惠州市 | 惠城区 | 珠江 | 东江流域 | 东江 | 汝湖 | 114 | 28 | 14 | 23 | 10 | 49 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 39 | 汕尾市 | 陆丰市 | 粤东诸河 | 粤东诸河 | 螺河 | 陆丰半湾水闸 | 115 | 36 | 35.2 | 22 | 55 | 55.8 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ |
| 40 | 汕尾市 | 海丰县 | 粤东诸河 | 粤东诸河 | 黄江河 | 海丰西闸 | 115 | 19 | 45 | 22 | 54 | 56 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 41 | 东莞市 | 东城区 | 珠江 | 珠三角河网区 | 运河 | 樟村（家乐福） | 113 | 45 | 8 | 23 | 3 | 32 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅳ |
| 42 | 东莞市 | 沙田镇 | 珠江 | 珠三角河网区 | 东江南支流 | 沙田泗盛 | 113 | 35 | 20 | 22 | 53 | 97 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ |
| 43 | 东莞市 | 樟木头镇 | 珠江 | 东江流域 | 石马河 | 旗岭 | 114 | 4 | 1.9 | 22 | 56 | 46 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ |
| 44 | 中山市 | 中山港街道 | 珠江 | 珠三角河网区 | 横门水道 | 中山港码头 | 113 | 28 | 51.5 | 22 | 34 | 23.2 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 45 | 江门市 | 新会区 | 珠江 | 珠三角河网区 | 潭江 | 苍山渡口 | 113 | 5 | 1 | 22 | 13 | 30 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 46 | 江门市 | 新会区 | 珠江 | 珠三角河网区 | 潭江 | 牛湾 | 112 | 50 | 24 | 22 | 26 | 35 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅱ |
| 47 | 江门市 | 鹤山市 | 珠江 | 珠三角河网区 | 西江干流水道 | 古劳 | 112 | 56 | 50 | 22 | 50 | 16 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 48 | 阳江市 | 江城区 | 粤西诸河 | 粤西诸河 | 漠阳江 | 江城 | 111 | 56 | 58.9 | 21 | 49 | 45.1 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 49 | 湛江市 | 麻章区 | 粤西诸河 | 粤西诸河 | 雷州青年运河 | 赤坎水厂（塘口取水口） | 110 | 18 | 24 | 21 | 17 | 57 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ |
| 50 | 湛江市 | 吴川市 | 粤西诸河 | 粤西诸河 | 袂花江 | 塘口 | 110 | 50 | 25 | 21 | 30 | 44 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 51 | 湛江市 | 吴川市 | 粤西诸河 | 粤西诸河 | 小东江 | 石碧 | 110 | 48 | 56 | 21 | 33 | 18 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅳ |
| 52 | 湛江市 | 廉江市 | 粤西诸河 | 粤西诸河 | 鹤地水库 | 渠首 | 110 | 18 | 26 | 21 | 42 | 10 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 53 | 湛江市 | 雷州市 | 粤西诸河 | 粤西诸河 | 南渡河 | 南渡河桥 | 110 | 3 | 41.3 | 20 | 52 | 35.1 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 54 | 湛江市 | 吴川市 | 粤西诸河 | 粤西诸河 | 鉴江 | 黄坡 | 110 | 37 | 24 | 21 | 21 | 2 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 55 | 湛江市 | 廉江市 | 粤西诸河 | 粤西诸河 | 九洲江 | 排里 | 110 | 3 | 52 | 21 | 30 | 15 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 56 | 茂名市 | 化州市 | 粤西诸河 | 粤西诸河 | 鉴江 | 江口门 | 110 | 40 | 0 | 21 | 32 | 17 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ |
| 57 | 茂名市 | 高州市 | 粤西诸河 | 粤西诸河 | 鉴江 | 米急渡 | 110 | 47 | 45 | 21 | 54 | 49 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 58 | 茂名市 | 高州市 | 粤西诸河 | 粤西诸河 | 高州水库 | 石骨水库 | 111 | 0 | 55 | 22 | 3 | 2 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
|  | 茂名市 | 高州市 | 粤西诸河 | 粤西诸河 | 高州水库 | 良德水库 | 110 | 59 | 1 | 22 | 8 | 39 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 59 | 肇庆市 | 端州区 | 珠江 | 西江流域 | 西江 | 黄岗 | 112 | 31 | 12.1 | 23 | 3 | 41.3 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 60 | 肇庆市 | 鼎湖区 | 珠江 | 西江流域 | 西江 | 永安 | 112 | 42 | 15 | 23 | 10 | 35 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 61 | 清远市 | 清城区 | 珠江 | 北江流域 | 北江 | 石角 | 112 | 56 | 17 | 23 | 30 | 47 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 62 | 清远市 | 清城区 | 珠江 | 北江流域 | 北江 | 七星岗 | 113 | 4 | 3 | 23 | 41 | 0 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 63 | 清远市 | 英德市 | 珠江 | 北江流域 | 北江 | 北江石尾 | 113 | 23 | 44 | 24 | 8 | 35 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 64 | 清远市 | 英德市 | 珠江 | 北江流域 | 连江 | 连江西牛 | 113 | 6 | 54 | 24 | 11 | 41 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 65 | 潮州市 | 潮安区 | 韩江 | 韩江流域 | 韩江 | 赤凤 | 116 | 31 | 45 | 23 | 49 | 52 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 66 | 揭阳市 | 惠来县 | 粤东诸河 | 粤东诸河 | 龙江 | 隆溪大道桥 | 116 | 10 | 57 | 22 | 59 | 5 | - | Ⅲ | Ⅲ |
| 67 | 揭阳市 | 榕城区 | 粤东诸河 | 粤东诸河 | 榕江北河 | 龙石 | 116 | 23 | 10 | 23 | 34 | 9 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 68 | 揭阳市 | 榕城区 | 粤东诸河 | 粤东诸河 | 榕江南河 | 东湖 | 116 | 22 | 32 | 23 | 31 | 39 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
| 69 | 云浮市 | 云城区 | 珠江 | 西江流域 | 西江 | 都骑 | 112 | 9 | 47.17 | 23 | 4 | 20.68 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 70 | 云浮市 | 云安县 | 珠江 | 西江流域 | 西江 | 六都水厂上游 | 111 | 58 | 36.21 | 23 | 5 | 39.01 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 71 | 云浮市 | 郁南县 | 珠江 | 西江流域 | 西江 | 古封 | 111 | 34 | 3.63 | 23 | 16 | 3.62 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |

注：考核点位、考核目标最终以环保部与省政府签订的目标责任书为准，下同。

附表2  地级以上城市集中式饮用水水源清单

| 序号 | 地市 | 流域 | 水体 | 水源地名称 | 水源地类型 | 服务人口（万） | 中心经度 |  |  | 中心纬度 |  |  | 水质类别 |  | 水质目标 | 监测指标数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | 2013年 | 2014年 |  |  |
| 1 | 广州市 | 珠江三角洲河网区 | 北江干流水道(顺德水道、沙湾水道) | 顺德水道南洲水厂水源 | 河流型 | 200.03 | 113 | 14 | 28.1 | 22 | 54 | 6.6 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 2 | 广州市 | 珠江三角洲河网区 | 东江北干流 | 刘屋洲水源 | 河流型 | 189.31 | 113 | 39 | 52.5 | 23 | 7 | 54.6 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 3 | 广州市 | 珠江三角洲河网区 | 北江干流水道(顺德水道、沙湾水道) | 沙湾水道沙湾水厂水源 | 河流型 | 45 | 113 | 20 | 16 | 23 | 53 | 41 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 4 | 广州市 | 珠江三角洲河网区 |  | 广州西江引水水源 | 河流型 | 524 | 112 | 47 | 45.3 | 23 | 7 | 45.5 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 5 | 广州市 |  |  | 秀全水库 | 水库型 | 5 | 113 | 11 | 9 | 23 | 26 | 13 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 110 |
| 6 | 广州市 | 珠江三角洲河网区 | 北江干流水道(顺德水道、沙湾水道) | 沙湾水道黄阁水厂水源 | 河流型 | 26 | 113 | 17 | 34 | 22 | 52 | 59 | - | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 7 | 广州市 | 珠江三角洲河网区 | 北江干流水道(顺德水道、沙湾水道) | 沙湾水道东涌水厂水源 | 河流型 | 50 | 113 | 23 | 56 | 22 | 54 | 9 | - | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 8 | 广州市 |  | 流溪河 | 流溪河花都段水源(供东部、石角水厂) | 河流型 | 55.7 | 113 | 21 | 17.6 | 23 | 24 | 57.6 | - | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 9 | 广州市 |  | 流溪河 | 流溪河从化第三水厂水源 | 河流型 | 27 | 113 | 36 | 55 | 23 | 33 | 44 | - | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 10 | 广州市 |  | 增江 | 增江河柯灯山水厂水源 | 河流型 | 42 | 113 | 50 | 34.8 | 23 | 18 | 34.7 | - | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 11 | 深圳市 |  |  | 罗田水库 | 水库型 | 17.4 | 113 | 52 | 12.0 | 22 | 50 | 24.0 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 110 |
| 12 | 深圳市 |  |  | 清林径水库 | 水库型 | 47.75 | 114 | 13 | 14.0 | 22 | 47 | 3.0 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 110 |
| 13 | 深圳市 |  |  | 三洲田水库 | 水库型 | 36.55 | 114 | 16 | 44.0 | 22 | 38 | 2.0 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 110 |
| 14 | 深圳市 |  |  | 石岩水库 | 水库型 | 221.94 | 113 | 54 | 33.0 | 22 | 42 | 30.0 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 110 |
| 15 | 深圳市 |  |  | 松子坑水库 | 水库型 | 40.08 | 114 | 20 | 41.0 | 22 | 43 | 22.0 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 110 |
| 16 | 深圳市 |  |  | 铁岗水库 | 水库型 | 161.72 | 113 | 53 | 9.0 | 22 | 36 | 42.0 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 110 |
| 17 | 深圳市 |  |  | 铜锣径水库 | 水库型 | 0 | 114 | 15 | 0.0 | 22 | 39 | 36.0 | - | - | - | - |
| 18 | 深圳市 |  |  | 西丽水库 | 水库型 | 88.61 | 113 | 57 | 6.0 | 22 | 35 | 40.0 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 110 |
| 19 | 深圳市 |  |  | 梅林水库 | 水库型 | 2.37 | 114 | 1 | 44 | 22 | 34 | 23 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 110 |
| 20 | 深圳市 |  |  | 径心水库 | 水库型 | 26.27 | 114 | 27 | 0.0 | 22 | 37 | 48.0 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 110 |
| 21 | 深圳市 |  |  | 赤坳水库 | 水库型 | 41.27 | 114 | 22 | 0.0 | 22 | 39 | 43.0 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 110 |
| 22 | 深圳市 |  |  | 枫木浪水库 | 水库型 | 17.47 | 114 | 29 | 24.0 | 22 | 31 | 48.0 | Ⅲ | - | 达标 | 110 |
| 23 | 珠海市 |  |  | 大镜山水库 | 水库型 | 120 | 113 | 32 | 56.20 | 22 | 17 | 35.20 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 110 |
| 24 | 珠海市 |  |  | 竹仙洞水库 | 水库型 | 120 | 113 | 30 | 45.60 | 22 | 12 | 34.60 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 110 |
| 25 | 珠海市 |  |  | 杨寮水库 | 水库型 | 120 | 113 | 24 | 30.80 | 22 | 20 | 30.80 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 110 |
| 26 | 珠海市 | 珠江三角洲河网区 | 西江干流水道(西海水道、磨刀门水道) | 磨刀门水道广昌水源 | 河流型 | 120 | 113 | 25 | 6.50 | 22 | 11 | 48.40 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 108 |
| 27 | 珠海市 | 珠江三角洲河网区 | 西江干流水道(西海水道、磨刀门水道) | 磨刀门水道平岗水源 | 河流型 | 120 | 113 | 18 | 25.70 | 22 | 19 | 59.10 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 108 |
| 28 | 珠海市 | 珠江三角洲河网区 | 西江干流水道(西海水道、磨刀门水道) | 黄杨河泵站 | 河流型 | 43.24 | 113 | 15 | 50.90 | 22 | 16 | 58.20 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 108 |
| 29 | 珠海市 |  |  | 乾务水库 | 水库型 | 43.24 | 113 | 13 | 12.20 | 22 | 11 | 5.50 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 110 |
| 30 | 珠海市 |  |  | 竹银水库 | 水库型 | 120 | 113 | 17 | 25.40 | 22 | 20 | 39.00 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 110 |
| 31 | 珠海市 | 珠江三角洲河网区 | 西江干流水道(西海水道、磨刀门水道) | 竹洲头泵站水源 | 河流型 | 120 | 113 | 16 | 9 | 22 | 22 | 57.90 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 108 |
| 32 | 汕头市 | 韩江流域 | 韩江 | 韩江新津河水源 | 河流型 | 70.4 | 116 | 43 | 49 | 23 | 25 | 32 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 33 | 汕头市 |  |  | 秋风水库 | 水库型 | 50 | 116 | 22 | 6 | 23 | 11 | 32 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 110 |
| 34 | 汕头市 | 韩江流域 | 韩江 | 韩江东溪隆都水源 | 河流型 | 27.4 | 116 | 42 | 57 | 23 | 33 | 33 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 35 | 汕头市 |  |  | 河溪水库 | 水库型 | 27 | 116 | 32 | 16 | 23 | 19 | 33 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 110 |
| 36 | 汕头市 | 韩江流域 | 韩江 | 韩江梅溪河庵埠水源 | 河流型 | 78.6 | 116 | 41 | 37 | 23 | 26 | 53 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 37 | 汕头市 | 韩江流域 | 韩江 | 韩江外砂河冠山水源 | 河流型 | 46 | 116 | 42 | 47 | 23 | 29 | 6 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 38 | 佛山市 | 珠江三角洲河网区 | 北江干流水道(顺德水道、沙湾水道) | 东平水道西南水厂水源 | 河流型 | 16 | 112 | 52 | 23 | 23 | 9 | 31 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 39 | 佛山市 | 北江流域 | 北江 | 南海第二-金沙水厂水源 | 河流型 | 78 | 112 | 56 | 32 | 23 | 7 | 13 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 40 | 佛山市 | 珠江三角洲河网区 | 西江干流水道(西海水道、磨刀门水道) | 河洲岗-金本水源 | 河流型 | 200 | 112 | 48 | 2 | 23 | 8 | 5 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 41 | 佛山市 | 珠江三角洲河网区 | 西江干流水道(西海水道、磨刀门水道) | 西江干流高明水厂水源 | 河流型 | 24 | 112 | 52 | 54 | 22 | 54 | 52 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 108 |
| 42 | 佛山市 | 北江流域 | 北江 | 北江水厂水源 | 河流型 | 36 | 112 | 54 | 1 | 23 | 22 | 9 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 43 | 佛山市 | 珠江三角洲河网区 | 潭洲水道 | 紫洞水厂水源 | 河流型 | 15 | 112 | 59 | 38 | 23 | 1 | 42 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 44 | 佛山市 | 珠江三角洲河网区 | 潭洲水道 | 潭州水道东平河沙口（石湾）水厂水源 | 河流型 | 50 | 113 | 1 | 45 | 23 | 1 | 27 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 45 | 佛山市顺德区 | 珠江三角洲河网区 | 北江干流水道(顺德水道、沙湾水道) | 顺德水道顺德供水水源 | 河流型 | 113 | 113 | 11 | 13.85 | 22 | 53 | 27.33 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 46 | 韶关市 | 北江流域 | 武水（武江） | 武江十里亭 | 河流型 | 52 | 113 | 32 | 26.0 | 24 | 49 | 16.0 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 47 | 韶关市 |  |  | 苍村水库 | 水库型 | 9.5 | 113 | 40 | 35.0 | 24 | 41 | 6.0 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | 110 |
| 48 | 河源市 |  |  | 新丰江水库 | 水库型 | 44.2 | 114 | 43 | 59 | 23 | 43 | 38 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 110 |
| 49 | 梅州市 |  |  | 梅州市清凉山 | 水库型 | 37.38 | 116 | 13 | 41 | 24 | 12 | 30 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 110 |
| 50 | 惠州市 | 东江 | 东江 | 东江虾村 | 河流型 | 30 | 114 | 26 | 46.4 | 23 | 8 | 18.7 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 108 |
| 51 | 惠州市 | 东江 | 东江 | 东江下源 | 河流型 | 34 | 114 | 29 | 43.4 | 23 | 9 | 51.9 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 108 |
| 52 | 惠州市 | 东江 | 东江 | 东江谭屋角 | 河流型 | 26.58 | 114 | 26 | 14.7 | 23 | 6 | 47.6 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 108 |
| 53 | 惠州市 |  |  | 沙田水库 | 水库型 | 2 | 114 | 33 | 30 | 22 | 51 | 3 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 110 |
| 54 | 惠州市 |  |  | 风田水库 | 水库型 | 12 | 114 | 30 | 50 | 22 | 45 | 58 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 110 |
| 55 | 汕尾市 |  |  | 赤沙水库 | 水库型 | 33.35 | 115 | 26 | 37 | 22 | 50 | 17 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 110 |
| 56 | 东莞市 | 珠江三角洲河网区 | 东江南支流(东莞水道) | 东江南支流水源 | 河流型 | 265 | 113 | 49 | 41 | 23 | 5 | 47 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 57 | 东莞市 | 珠江三角洲河网区 | 东江南支流(东莞水道) | 中堂水道水源 | 河流型 | 130 | 113 | 43 | 51 | 23 | 3 | 40 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 58 | 中山市 | 珠江三角洲河网区 | 西江干流水道(西海水道、磨刀门水道) | 全禄水厂 | 河流型 | 80 | 113 | 14 | 44.6 | 22 | 28 | 13.4 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 108 |
| 59 | 中山市 | 珠江三角洲河网区 | 横门水道(小榄水道、东海水道) | 大丰水厂 | 河流型 | 55 | 113 | 23 | 30.3 | 22 | 36 | 42.7 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 108 |
| 60 | 江门市 | 西江流域 | 西江 | 西海水道篁边水源 | 河流型 | 87.8 | 113 | 5 | 25.46 | 22 | 38 | 16.96 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 61 | 江门市 | 西江流域 | 西江 | 西海水道新沙水源 | 河流型 | 41 | 113 | 10 | 13.9 | 22 | 29 | 15.5 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 62 | 阳江市 | 粤桂琼沿海诸河流域 | 漠阳江 | 漠阳江尤鱼头桥水源 | 河流型 | 63.9 | 111 | 55 | 45 | 21 | 52 | 55 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 63 | 湛江市 | 粤桂琼沿海诸河流域 | 九州江 | 雷州青年运河赤坎水厂水源 | 河流型 | 40 | 110 | 18 | 24 | 21 | 17 | 57 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 64 | 湛江市 |  | 地下水 | 龙划水厂水源 | 地下水 | 3 | 110 | 23 | 28 | 21 | 10 | 37.6 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 39 |
| 65 | 湛江市 |  | 地下水 | 东山水厂水源 | 地下水 | 2 | 110 | 23 | 16.1 | 21 | 12 | 0 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 39 |
| 66 | 湛江市 |  | 地下水 | 临东水厂水源 | 地下水 | 4 | 110 | 19 | 58.8 | 21 | 3 | 4.7 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 39 |
| 67 | 湛江市 |  | 地下水 | 平乐水厂水源 | 地下水 | 2 | 110 | 23 | 49.3 | 21 | 14 | 31.9 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 39 |
| 68 | 湛江市 |  | 地下水 | 屋山水厂水源 | 地下水 | 2.5 | 110 | 22 | 37.2 | 21 | 15 | 0 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 69 | 茂名市 | 鉴江 | 鉴江 | 工业河河西水厂水源 | 河流型 | 40 | 110 | 53 | 0.0 | 21 | 40 | 2.0 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 70 | 茂名市 |  |  | 名湖水库 | 水库型 | 80 | 110 | 57 | 25.0 | 21 | 43 | 43.0 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 110 |
| 71 | 肇庆市 | 西江 | 西江 | 西江三榕水厂水源 | 河流型 | 44 | 112 | 23 | 43 | 23 | 5 | 45 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 72 | 肇庆市 | 西江 | 西江 | 西江狮山水厂水源 | 河流型 | 0 | 112 | 26 | 20 | 23 | 2 | 33 | - | Ⅲ | 达标 | 110 |
| 73 | 肇庆市 |  |  | 九坑河水库 | 水库型 | 6 | 112 | 33 | 39 | 23 | 12 | 36 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 74 | 清远市 | 北江 |  | 北江七星岗水源 | 河流型 | 55 | 113 | 4 | 55 | 23 | 41 | 8 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 108 |
| 75 | 清远市 | 北江 |  | 清新滨江迳口水源 | 河流型 | 15 | 112 | 56 | 59 | 23 | 44 | 52 | - | Ⅰ | 达标 | 108 |
| 76 | 清远市 | 北江 |  | 北江芒洲水源 | 河流型 | 9 | 112 | 59 | 37 | 23 | 41 | 22 | - | Ⅰ | 达标 | 108 |
| 77 | 潮州市 | 韩江 | 韩江 | 韩江潮州段竹竿山水源 | 河流型 | 51.5 | 116 | 37 | 46 | 23 | 41 | 39 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 108 |
| 78 | 揭阳市 | 韩江 | 韩江 | 引榕干渠饮用水源 | 河流型 | 50 | 116 | 12 | 49 | 23 | 32 | 8 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | 108 |
| 79 | 揭阳市 |  |  | 新西河水库 | 水库型 | 20 | 116 | 17 | 14 | 23 | 40 | 27 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | 110 |
| 80 | 云浮市 | 西江流域 | 西江 | 云浮市区西江饮用水源 | 河流型 | 30 | 111 | 58 | 32.16 | 23 | 5 | 36.96 | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | 108 |

## 附表3  县级集中式饮用水水源清单

| 序号 | 地市 | 县（市） | 水源地名称 | 水源地类型 | 服务人口（万） | 现状水质类别 | 达不到III类主要指标 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潮州市 | 潮安区 | 韩江西溪潮安河段 | 河流型 | 28 | Ⅱ |  | 达标 |
| 2 | 潮州市 | 饶平县 | 黄冈河 | 河流型 | 32 | Ⅲ |  | 达标 |
| 3 | 河源市 | 和平县 | 黄蜂斗水库 | 湖库型 | 10 | Ⅱ |  | 达标 |
| 4 | 河源市 | 连平县 | 鹤湖水河 | 湖库型 | 8.5 | Ⅱ |  | 达标 |
| 5 | 河源市 | 连平县 | 密溪河 | 湖库型 | 2.8 | Ⅱ |  | 达标 |
| 6 | 河源市 | 龙川县 | 水坑河 | 河流型 | 3 | Ⅱ |  | 达标 |
| 7 | 河源市 | 龙川县 | 东江河 | 河流型 | 15.1 | Ⅱ |  | 达标 |
| 8 | 河源市 | 紫金县 | 响水水库 | 湖库型 | 13 | Ⅲ |  | 达标 |
| 9 | 惠州市 | 博罗县 | 东江江东村 | 河流型 | 18 | Ⅱ |  | 达标 |
| 10 | 惠州市 | 惠东县 | 西枝江小布 | 河流型 | 30 | - |  |  |
| 11 | 惠州市 | 龙门县 | 白沙河水库 | 湖库型 | 11.35 | Ⅱ |  | 达标 |
| 12 | 江门市 | 恩平市 | 锦江水库 | 湖库型 | 0 | Ⅱ |  | 达标 |
| 13 | 江门市 | 恩平市 | 江南干渠 | 河流型 | 20 | Ⅱ |  | 达标 |
| 14 | 江门市 | 鹤山市 | 西江东坡 | 河流型 | 30 | Ⅱ |  | 达标 |
| 15 | 江门市 | 开平市 | 大沙河水库 | 湖库型 | 38 | Ⅲ |  | 达标 |
| 16 | 江门市 | 开平市 | 龙山水库 | 湖库型 | 27 | Ⅲ |  | 达标 |
| 17 | 江门市 | 台山市 | 石花山水库 | 湖库型 | 8.7 | Ⅱ |  | 达标 |
| 18 | 江门市 | 台山市 | 板潭水库 | 湖库型 | 8.7 | Ⅱ |  | 达标 |
| 19 | 江门市 | 台山市 | 塘田水库 | 湖库型 | 8.6 | Ⅱ |  | 达标 |
| 20 | 揭阳市 | 惠来县 | 镇北水库 | 湖库型 | 17 | Ⅱ |  | 达标 |
| 21 | 揭阳市 | 揭西县 | 河江大桥 | 河流型 | 10 | Ⅲ |  | 达标 |
| 22 | 揭阳市 | 普宁市 | 三坑水库 | 湖库型 | 15 | Ⅰ |  | 达标 |
| 23 | 揭阳市 | 普宁市 | 汤坑水库 | 湖库型 | 40 | Ⅰ |  | 达标 |
| 24 | 揭阳市 | 普宁市 | 乌石拦河闸 | 河流型 | 45 | Ⅱ |  | 达标 |
| 25 | 茂名市 | 电白区 | 那楼水库（电白自来水公司蓄水塘） | 河流型 | 11.7 | Ⅲ |  | 达标 |
| 26 | 茂名市 | 电白区 | 三角圩水厂饮用水源 | 河流型 | 5.3 | Ⅲ |  | 达标 |
| 27 | 茂名市 | 高州市 | 高州水库石骨库区 | 湖库型 | 31.5 | Ⅲ |  | 达标 |
| 28 | 茂名市 | 化州市 | 罗江桥 | 河流型 | 21.25 | Ⅲ |  | 达标 |
| 29 | 茂名市 | 化州市 | 化州塘岗岭 | 河流型 | 1.5 | Ⅲ |  | 达标 |
| 30 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜池洞食惯嘴饮用水源 | 河流型 | 22.2 | Ⅲ |  | 达标 |
| 31 | 梅州市 | 大埔县 | 湖寮镇甲子口 | 河流型 | 16.52 | Ⅱ |  | 达标 |
| 32 | 梅州市 | 丰顺县 | 虎局水库 | 湖库型 | 16.2 | Ⅱ |  | 达标 |
| 33 | 梅州市 | 蕉岭县 | 龙潭-黄竹坪水库 | 湖库型 | 8 | Ⅱ |  | 达标 |
| 34 | 梅州市 | 平远县 | 黄田水库 | 湖库型 | 8 | Ⅲ |  | 达标 |
| 35 | 梅州市 | 五华县 | 桂田水库 | 湖库型 | 15 | Ⅲ |  | 达标 |
| 36 | 梅州市 | 兴宁市 | 兴宁市合水水库 | 湖库型 | 30 | Ⅱ |  | 达标 |
| 37 | 清远市 | 佛冈县 | 放牛洞水库 | 湖库型 | 12 | Ⅱ |  | 达标 |
| 38 | 清远市 | 连南县 | 牛路水水源地 | 河流型 | 5.5 | Ⅱ |  | 达标 |
| 39 | 清远市 | 连山县 | 鸡爪冲 | 河流型 | 0.75 | Ⅳ | 镍 |  |
| 40 | 清远市 | 连山县 | 龙骨冲 | 河流型 | 0.75 | - |  |  |
| 41 | 清远市 | 连山县 | 西牛塘 | 河流型 | 1 | Ⅳ | 镍 |  |
| 42 | 清远市 | 连州县 | 龙潭寺 | 河流型 | 13 | Ⅲ |  | 达标 |
| 43 | 清远市 | 阳山县 | 茶坑水库 | 湖库型 | 12 | Ⅲ |  | 达标 |
| 44 | 清远市 | 英德市 | 北江观洲坝 | 河流型 | 30 | Ⅲ |  | 达标 |
| 45 | 汕头市 | 南澳县 | 黄花山水库 | 湖库型 | 4.2 | Ⅲ |  | 达标 |
| 46 | 汕尾市 | 海丰县 | 红花地水库 | 湖库型 | 18.9 | Ⅲ |  | 达标 |
| 47 | 汕尾市 | 海丰县 | 青年水库 | 湖库型 | 10.5 | Ⅲ |  | 达标 |
| 48 | 汕尾市 | 陆丰市 | 螺河 | 河流型 | 42 | Ⅲ |  | 达标 |
| 49 | 汕尾市 | 陆河县 | 南告水库 | 湖库型 | 6 | Ⅲ |  | 达标 |
| 50 | 韶关市 | 乐昌市 | 乐昌市武水饮用水源 | 河流型 | 12 | Ⅲ |  | 达标 |
| 51 | 韶关市 | 南雄市 | 瀑布水库 | 湖库型 | 7.89 | Ⅲ |  | 达标 |
| 52 | 韶关市 | 仁化县 | 赤石迳水库 | 湖库型 | 5.6 | Ⅲ |  | 达标 |
| 53 | 韶关市 | 乳源县 | 南水水库 | 湖库型 | 5.2 | Ⅱ |  | 达标 |
| 54 | 韶关市 | 始兴县 | 花山水库 | 湖库型 | 6.36 | Ⅲ |  | 达标 |
| 55 | 韶关市 | 翁源县 | 龙仙河饮用水源 | 河流型 | 10.5 | Ⅲ |  | 达标 |
| 56 | 韶关市 | 新丰县 | 白水礤水库 | 湖库型 | 10.26 | Ⅱ |  | 达标 |
| 57 | 阳江市 | 阳春县 | 九头坡 | 河流型 | 25.2 | Ⅱ |  | 达标 |
| 58 | 阳江市 | 阳东县 | 北惯吸水点 | 河流型 | 9.48 | Ⅲ |  | 达标 |
| 59 | 阳江市 | 阳西县 | 陂底水库 | 水库 | 11.95 | Ⅱ |  | 达标 |
| 60 | 云浮市 | 罗定市 | 金银河水库 | 湖库型 | 30 | Ⅱ |  | 达标 |
| 61 | 云浮市 | 新兴县 | 湴表水库 | 湖库型 | 7.25 | Ⅲ |  | 达标 |
| 62 | 云浮市 | 新兴县 | 大坞水库、岩头水库 | 湖库型 | 6.75 | Ⅲ |  | 达标 |
| 63 | 云浮市 | 郁南县 | 大河水库 | 湖库型 | 8 | Ⅲ |  | 达标 |
| 64 | 湛江市 | 雷州市 | 南渡河 | 河流型 | 14 | Ⅱ |  | 达标 |
| 65 | 湛江市 | 吴川市 | 鉴江振文段 | 河流型 | 2.5 | Ⅲ |  | 达标 |
| 66 | 湛江市 | 徐闻县 | 大水桥水库 | 湖库型 | 15 | Ⅲ |  | 达标 |
| 67 | 肇庆市 | 德庆县 | 西江德庆县水厂饮用水源 | 河流型 | 5 | Ⅲ |  | 达标 |
| 68 | 肇庆市 | 封开县 | 贺江封开县自来水厂和河南水厂饮用水源 | 河流型 | 7.2 | Ⅱ |  | 达标 |
| 69 | 肇庆市 | 高要区 | 西江东区水厂饮用水源 | 河流型 | 5 | Ⅲ |  | 达标 |
| 70 | 肇庆市 | 高要区 | 西江南岸水厂饮用水源 | 河流型 | 10 | Ⅱ |  | 达标 |
| 71 | 肇庆市 | 广宁县 | 绥江东乡饮用水源 | 河流型 | 11 | Ⅲ |  | 达标 |
| 72 | 肇庆市 | 怀集县 | 绥江怀集县城区饮用水源 | 河流型 | 10 | Ⅲ |  | 达标 |
| 73 | 肇庆市 | 四会市 | 绥江贞山水厂和四会水厂饮用水源 | 河流型 | 28 | Ⅱ |  | 达标 |
| 74 | 佛山市 | 顺德区 | 藤溪水厂饮用水源 | 河流型 | 6 | Ⅲ |  | 达标 |
| 75 | 佛山市 | 顺德区 | 容奇-桂洲水厂饮用水源 | 河流型 | 33.6 | Ⅲ |  | 达标 |
| 76 | 佛山市 | 顺德区 | 乐从水厂饮用水源 | 河流型 | 25.5 | Ⅲ |  | 达标 |

## 附表4  地下水监测点位及水质目标清单

| 序号 | 地市 | 县区 | 点位名称 | 2013年水质综合评价 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市 | 花都区 | 广州市花都区雅瑶车辆保温段 | 较差 | 保持稳定不降 |
| 2 | 广州市 | 越秀区 | 广州市越秀区三元里矿泉 | 较差 |  |
| 3 | 广州市 | 白云区 | 广州市白云区神山大石岗村 | 良好 |  |
| 4 | 广州市 | 白云区 | 广州市白云区太和镇永兴村和兴街 | 较差 |  |
| 5 | 广州市 | 白云区 | 广州市白云区江高镇塘贝村南东500m | 较差 |  |
| 6 | 广州市 | 花都区 | 广州市花都区花东街花东粮所 | 较差 |  |
| 7 | 广州市 | 花都区 | 广州市花都区赤坭环球塑料厂（白坭） | 良好 |  |
| 8 | 广州市 | 花都区 | 广州市花都区炭步藏书院村 | 良好 |  |
| 9 | 广州市 | 花都区 | 广州市花都区炭步新太村工作站（部队） | 较差 |  |
| 10 | 深圳市 | 福田区 | 深圳市福田区老干中心 | 较差 |  |
| 11 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区仓前村古井 | 优良 |  |
| 12 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区幼儿园 | 优良 |  |
| 13 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区汇雅苑 | 较差 |  |
| 14 | 潮州市 | 湘桥区 | 潮州市湘桥区意溪镇东洋塭村 | 较差 |  |
| 15 | 潮州市 | 潮安区 | 潮州市潮安区归湖镇龙溪村 | 良好 |  |
| 16 | 潮州市 | 潮安区 | 潮州市潮安区江东镇中庄村农家大院 | 较差 |  |
| 17 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市面粉厂 | 较差 |  |
| 18 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市南海区松岗宝丽洗涤剂厂 | 较差 |  |
| 19 | 佛山市 | 南海丹 | 佛山市南海丹灶沙窖村 | 较差 |  |
| 20 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市高明富湾李家村68 | 较差 |  |
| 21 | 河源市 | 东源县 | 河源市东源县义合镇曲滩村塞心村村委旁 | 较差 |  |
| 22 | 河源市 | 东源县 | 河源市东源县县城东方红红球小组 | 较差 |  |
| 23 | 河源市 | 紫金县 | 河源市紫金县临江镇桂坑村 | 较差 |  |
| 24 | 惠州市 | 惠城区 | 惠州市惠城区技术学校 | 较差 |  |
| 25 | 惠州市 | 惠城区 | 惠州市马安镇上寮村甲鱼养殖场 | 较差 |  |
| 26 | 惠州市 | 惠城区 | 惠州市广东省地质局七〇三地质大队 | 良好 |  |
| 27 | 江门市 | 江海区 | 江门市西区工业区三桁瓦厂区内车间侧 | 较差 |  |
| 28 | 江门市 | 江海区 | 广东省江门市江海区社前里下路4巷4号 | 较差 |  |
| 29 | 江门市 | 江海区 | 广东省江门市礼乐镇三多里2号10m处 | 较差 |  |
| 30 | 江门市 | 蓬江区 | 广东省江门市蓬江区潮连豹岗临安9号 | 良好 |  |
| 31 | 揭阳市 | 揭东区 | 揭阳市揭东区埔田街道办事处 | 良好 |  |
| 32 | 揭阳市 | 南城区 | 揭阳市南城区月城街道办事处月城村 | 较差 |  |
| 序号 | 地市 | 县区 | 点位名称 | 2013年水质综合评价 | 水质目标 |
| 33 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市榕城区东升街道办事处东泮村 | 较差 |  |
| 34 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市金塘镇佳华山村 | 较差 |  |
| 35 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市山阁镇禄村 | 较差 |  |
| 36 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市新坡镇下合滩村 | 较差 |  |
| 37 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市公馆镇大坡村 | 极差 |  |
| 38 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市高山镇新福村 | 极差 |  |
| 39 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市袂花镇铜鼓岭居委会 | 较差 |  |
| 40 | 茂名市 | 茂南区 | 茂名市镇盛镇下低车村 | 较差 |  |
| 41 | 茂名市 | 茂港区 | 茂名市坡心镇白坟坡村 | 较差 |  |
| 42 | 梅州市 | 梅县 | 梅州市梅县石扇镇中和村 | 良好 |  |
| 43 | 梅州市 | 梅县 | 梅州市梅县大坪镇区圩镇 | 较差 |  |
| 44 | 梅州市 | 梅县 | 梅州市梅县南口镇癸岗村 | 良好 |  |
| 45 | 梅州市 | 梅江区 | 梅州市梅江区长沙镇长沙村下黄洞李屋 | 良好 |  |
| 46 | 梅州市 | 梅江区 | 梅州市梅江区城北镇明洋村杨家井 | 较差 |  |
| 47 | 韶关市 | 武江区 | 韶关市武江区西联镇车头村委岭头村 | 较差 |  |
| 48 | 韶关市 | 浈江区 | 韶关市浈江区新韶镇石山村 | 良好 |  |
| 49 | 韶关市 | 曲江区 | 韶关市曲江区白土镇上乡村委门楼村 | 良好 |  |
| 50 | 韶关市 | 始兴县 | 韶关市始兴县太平镇城北村委莲子头村 | 良好 |  |
| 51 | 韶关市 | 仁化县 | 韶关市仁化县石塘镇京群村委黄伍组 | 良好 |  |
| 52 | 韶关市 | 翁源县 | 韶关市翁源县坝仔镇三坑村委安四村 | 良好 |  |
| 53 | 韶关市 | 乳源县 | 韶关市乳源县乳城镇新兴村委新胡村 | 良好 |  |
| 54 | 韶关市 | 新丰县 | 韶关市新丰县丰城街道办黄陂村委第11村民小组 | 良好 |  |
| 55 | 韶关市 | 乐昌市 | 韶关市乐昌市坪石镇灵石坝村 | 较差 |  |
| 56 | 韶关市 | 南雄市 | 韶关市南雄市雄州镇莲塘村委仙水地村 | 良好 |  |
| 57 | 阳江市 | 阳东县 | 阳江市阳东县北惯镇阳东宇成工贸有限公司 | 较差 |  |
| 58 | 阳江市 | 江城区 | 阳江市江城区阳江市江顺拉链厂 | 较差 |  |
| 59 | 阳江市 | 阳春市 | 阳江市阳春市马水中学 | 良好 |  |
| 60 | 肇庆市 | 端州区 | 肇庆市郊兰塘沉婆岗 | 较差 |  |
| 61 | 肇庆市 | 端州区 | 肇庆市二塔渡口 | 较差 |  |
| 62 | 肇庆市 | 端州区 | 肇庆市719队供水井 | 优良 |  |
| 63 | 肇庆市 | 端州区 | 肇庆市凤岗村 | 较差 |  |
| 64 | 肇庆市 | 端州区 | 肇庆市下黄岗东禺村 | 优良 |  |
| 65 | 湛江市 | 廉江市 | 湛江市廉江市龙湾镇龙湾派出所 | 良好 |  |
| 66 | 湛江市 | 廉江市 | 湛江市廉江市营仔镇云峡管理区石仔墩村 | 良好 |  |
| 67 | 湛江市 | 麻章区 | 湛江市东海岛东简镇水厂 | 良好 |  |
| 序号 | 地市 | 县区 | 点位名称 | 2013年水质综合评价 | 水质目标 |
| 68 | 湛江市 | 坡头区 | 湛江市南三岛巴东小学 | 较差 |  |
| 69 | 湛江市 | 赤坎区 | 湛江市赤坎区康宁路51号水文队 | 良好 |  |
| 70 | 湛江市 | 霞山区 | 湛江市霞山区火车南站旧给水所 | 良好 |  |
| 71 | 湛江市 | 坡头区 | 湛江市坡头区坡头镇梧村东和庄园 | 较差 |  |
| 72 | 湛江市 | 吴川市 | 湛江市吴川市中山镇里屋村委符屋村 | 良好 |  |
| 73 | 湛江市 | 吴川市 | 湛江市吴川市吴阳镇秧义村委芝霭村（蛤岭村） | 较差 |  |
| 74 | 湛江市 | 徐闻县 | 湛江市徐闻县南山镇朱宅寮村 | 良好 |  |
| 75 | 湛江市 | 雷州市 | 湛江市雷州市附城镇麻演村中村 | 良好 |  |
| 76 | 湛江市 | 雷州市 | 湛江市雷州市企水镇赏村村委赏村 | 较差 |  |
| 77 | 湛江市 | 雷州市 | 湛江市雷州市调风镇卜昌村委后村 | 良好 |  |
| 78 | 湛江市 | 遂溪县 | 湛江市遂溪县杨柑镇吴村 | 良好 |  |
| 79 | 湛江市 | 遂溪县 | 湛江市遂溪县源水遂溪公安边防大队 | 较差 |  |

## 附表5  近岸海域监测站位及水质目标清单

| 序号 | 省份 | 站位编号 | 经度 | 纬度 | pH | 溶解氧(mg/L) | 石油类(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 活性磷酸盐(mg/L) | 无机氮(mg/L) | 汞(μg/L) | 铜(μg/L) | 铅(μg/L) | 镉(μg/L) | 非离子氨(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东 | GD0301 | 113.7070 | 22.6600 | 7.57 | 5.23 | 0.023 | 1.809 | 0.029 | 2.179 | 0.023 | 2.710 | 0.330 | 0.120 | 0.002 |
| 2 | 广东 | GD0302 | 114.3510 | 22.5600 | 8.17 | 6.40 | 0.020 | 0.590 | 0.005 | 0.141 | 0.020 | 1.419 | 1.600 | 0.115 | 0.007 |
| 3 | 广东 | GD0303 | 113.7270 | 22.5410 | 7.75 | 5.77 | 0.022 | 1.580 | 0.031 | 1.862 | 0.020 | 2.800 | 0.490 | 0.110 | 0.003 |
| 4 | 广东 | GD0304 | 113.9620 | 22.4910 | 7.76 | 5.71 | 0.020 | 1.377 | 0.117 | 2.151 | 0.020 | 2.413 | 0.560 | 0.100 | 0.026 |
| 5 | 广东 | GD0305 | 114.4400 | 22.4680 | 8.17 | 6.49 | 0.020 | 0.547 | 0.005 | 0.154 | 0.020 | 1.625 | 1.605 | 0.195 | 0.008 |
| 6 | 广东 | GD0306 | 113.8925 | 22.4378 | 7.80 | 5.74 | 0.020 | 1.073 | 0.055 | 1.570 | 0.020 | 3.373 | 0.643 | 0.133 | 0.016 |
| 7 | 广东 | GD0307 | 113.7440 | 22.4050 | 7.77 | 6.89 | 0.020 | 1.434 | 0.034 | 1.612 | 0.020 | 3.340 | 1.120 | 0.110 | 0.007 |
| 8 | 广东 | GD0308 | 113.8900 | 22.3410 | 7.85 | 5.94 | 0.020 | 1.294 | 0.035 | 1.219 | 0.020 | 2.510 | 0.760 | 0.100 | 0.009 |
| 9 | 广东 | GD0309 | 114.7730 | 22.2370 | 8.16 | 6.23 | 0.020 | 0.528 | 0.004 | 0.149 | 0.022 | 1.147 | 1.833 | 0.143 | 0.008 |
| 10 | 广东 | GD0401 | 113.7380 | 22.2960 | 7.85 | 5.98 | 0.046 | 2.533 | 0.012 | 0.202 | 0.008 | 0.854 | 0.342 | 0.393 | 0.003 |
| 11 | 广东 | GD0402 | 113.5950 | 22.2864 | 7.83 | 6.09 | 0.054 | 2.255 | 0.012 | 0.249 | 0.008 | 1.066 | 0.408 | 0.362 | 0.003 |
| 12 | 广东 | GD0403 | 113.6740 | 22.1650 | 7.86 | 6.16 | 0.047 | 2.021 | 0.012 | 0.209 | 0.008 | 0.778 | 0.321 | 0.385 | 0.003 |
| 13 | 广东 | GD0404 | 113.8030 | 22.1550 | 8.03 | 6.38 | 0.039 | 1.153 | 0.008 | 0.178 | 0.008 | 0.605 | 0.321 | 0.358 | 0.004 |
| 14 | 广东 | GD0405 | 113.4500 | 22.1131 | 7.95 | 6.49 | 0.032 | 2.016 | 0.012 | 0.235 | 0.008 | 0.987 | 0.336 | 0.342 | 0.004 |
| 15 | 广东 | GD0406 | 114.0139 | 22.0925 | 8.05 | 6.45 | 0.037 | 1.771 | 0.008 | 0.158 | 0.008 | 0.767 | 0.300 | 0.305 | 0.003 |
| 16 | 广东 | GD0407 | 113.0710 | 22.0452 | 7.96 | 6.36 | 0.046 | 1.445 | 0.010 | 0.227 | 0.008 | 0.759 | 0.325 | 0.330 | 0.004 |
| 17 | 广东 | GD0408 | 113.7150 | 21.9870 | 8.05 | 6.39 | 0.041 | 1.323 | 0.010 | 0.190 | 0.008 | 0.806 | 0.353 | 0.339 | 0.002 |
| 18 | 广东 | GD0409 | 113.4310 | 21.8650 | 7.95 | 6.40 | 0.045 | 1.702 | 0.010 | 0.188 | 0.008 | 0.847 | 0.294 | 0.355 | 0.004 |
| 19 | 广东 | GD0410 | 113.9410 | 21.8419 | 8.07 | 6.17 | 0.040 | 1.379 | 0.008 | 0.169 | 0.008 | 0.679 | 0.284 | 0.302 | 0.003 |
| 20 | 广东 | GD0411 | 113.0590 | 21.6970 | 7.96 | 6.30 | 0.040 | 1.741 | 0.011 | 0.188 | 0.008 | 0.808 | 0.298 | 0.330 | 0.004 |
| 21 | 广东 | GD0501 | 116.8683 | 23.4283 | 8.03 | 6.83 | 0.046 | 1.053 | 0.019 | 0.367 | 0.024 | 3.740 | 1.820 | 0.061 | 0.004 |
| 22 | 广东 | GD0502 | 116.940 | 23.4183 | 8.05 | 6.88 | 0.030 | 1.079 | 0.019 | 0.289 | 0.024 | 4.760 | 1.750 | 0.066 | 0.003 |
| 23 | 广东 | GD0503 | 116.8880 | 23.3140 | 8.04 | 7.15 | 0.026 | 0.700 | 0.009 | 0.260 | 0.024 | 2.830 | 0.856 | 0.056 | 0.002 |
| 24 | 广东 | GD0504 | 117.1780 | 23.2910 | 8.04 | 7.04 | 0.027 | 0.737 | 0.012 | 0.264 | 0.024 | 3.270 | 1.513 | 0.048 | 0.002 |
| 25 | 广东 | GD0505 | 116.5667 | 23.1583 | 8.09 | 6.97 | 0.029 | 1.041 | 0.016 | 0.282 | 0.025 | 3.280 | 1.387 | 0.058 | 0.002 |
| 26 | 广东 | GD0506 | 116.7370 | 23.0550 | 8.13 | 7.03 | 0.027 | 0.833 | 0.011 | 0.273 | 0.023 | 3.853 | 1.043 | 0.053 | 0.002 |
| 27 | 广东 | GD0701 | 112.4328 | 21.8169 | 8.02 | 7.41 | 0.008 | 2.053 | 0.015 | 0.214 | 0.076 | 4.633 | 3.827 | 0.170 | 0.007 |
| 28 | 广东 | GD0702 | 112.6910 | 21.6650 | 7.98 | 7.23 | 0.007 | 1.393 | 0.018 | 0.243 | 0.066 | 4.847 | 4.207 | 0.184 | 0.007 |
| 29 | 广东 | GD0801 | 110.6367 | 21.2350 | 7.95 | 6.94 | 0.025 | 1.367 | 0.010 | 0.246 | 0.032 | 3.753 | 2.353 | 0.090 | 0.002 |
| 30 | 广东 | GD0802 | 110.4140 | 21.1700 | 7.80 | 6.59 | 0.026 | 1.278 | 0.023 | 0.288 | 0.038 | 4.987 | 2.230 | 0.158 | 0.002 |
| 31 | 广东 | GD0803 | 110.8760 | 21.1380 | 8.02 | 6.96 | 0.025 | 0.659 | 0.014 | 0.176 | 0.027 | 3.330 | 1.860 | 0.075 | 0.002 |
| 32 | 广东 | GD0804 | 110.7300 | 20.7710 | 8.06 | 7.04 | 0.025 | 0.775 | 0.010 | 0.182 | 0.045 | 2.830 | 1.820 | 0.084 | 0.002 |
| 33 | 广东 | GD0805 | 110.4617 | 20.5803 | 7.99 | 6.78 | 0.025 | 0.554 | 0.010 | 0.173 | 0.036 | 3.380 | 2.347 | 0.114 | 0.001 |
| 34 | 广东 | GD0806 | 110.802 | 20.4140 | 8.01 | 7.02 | 0.025 | 0.456 | 0.008 | 0.149 | 0.025 | 3.610 | 2.290 | 0.127 | 0.002 |
| 35 | 广东 | GD0807 | 110.493 | 20.2140 | 8.03 | 7.07 | 0.025 | 0.400 | 0.005 | 0.192 | 0.027 | 3.990 | 1.820 | 0.072 | 0.002 |
| 36 | 广东 | GD0808 | 109.8350 | 21.4395 | 7.95 | 7.29 | 0.025 | 0.936 | 0.006 | 0.114 | 0.028 | 3.910 | 1.915 | 0.097 | 0.002 |
| 37 | 广东 | GD0809 | 109.7480 | 20.7030 | 8.01 | 7.34 | 0.025 | 0.734 | 0.009 | 0.140 | 0.026 | 2.153 | 0.913 | 0.114 | 0.002 |
| 38 | 广东 | GD0810 | 109.4070 | 20.6765 | 8.01 | 6.91 | 0.025 | 0.442 | 0.005 | 0.152 | 0.027 | 3.610 | 1.325 | 0.098 | 0.002 |
| 39 | 广东 | GD0811 | 109.5160 | 20.3790 | 8.01 | 6.93 | 0.025 | 0.469 | 0.005 | 0.113 | 0.025 | 2.930 | 1.365 | 0.076 | 0.001 |
| 40 | 广东 | GD0901 | 111.0600 | 21.4478 | 8.22 | 6.08 | 0.012 | 1.107 | 0.010 | 0.221 | 0.005 | 1.873 | 1.320 | 0.161 | 0.007 |
| 41 | 广东 | GD0902 | 111.3810 | 21.2870 | 8.23 | 6.18 | 0.011 | 1.030 | 0.011 | 0.209 | 0.005 | 1.853 | 0.960 | 0.242 | 0.008 |
| 42 | 广东 | GD1301 | 114.6580 | 22.7000 | 8.17 | 7.80 | 0.024 | 0.930 | 0.009 | 0.146 | 0.023 | 0.706 | 0.336 | 0.092 | 0.003 |
| 43 | 广东 | GD1302 | 114.6710 | 22.5850 | 8.14 | 7.88 | 0.020 | 0.941 | 0.008 | 0.124 | 0.023 | 0.987 | 0.322 | 0.095 | 0.003 |
| 44 | 广东 | GD1303 | 114.8000 | 22.5800 | 8.12 | 8.07 | 0.020 | 0.776 | 0.006 | 0.127 | 0.020 | 0.810 | 0.289 | 0.087 | 0.003 |
| 45 | 广东 | GD1501 | 115.2210 | 22.6968 | 8.03 | 7.23 | 0.014 | 1.084 | 0.013 | 0.107 | 0.049 | 3.240 | 0.446 | 0.227 | 0.004 |
| 46 | 广东 | GD1502 | 115.7740 | 22.6220 | 8.02 | 7.41 | 0.013 | 1.115 | 0.015 | 0.130 | 0.047 | 3.194 | 0.420 | 0.219 | 0.003 |
| 47 | 广东 | GD1503 | 115.272 | 22.4290 | 8.05 | 7.12 | 0.014 | 1.592 | 0.015 | 0.116 | 0.056 | 3.113 | 0.435 | 0.213 | 0.004 |
| 48 | 广东 | GD1504 | 115.6740 | 22.7720 | 8.05 | 7.33 | 0.012 | 1.327 | 0.015 | 0.120 | 0.053 | 3.267 | 0.405 | 0.222 | 0.004 |
| 49 | 广东 | GD1701 | 112.0240 | 21.7380 | 8.05 | 6.52 | 0.010 | 2.955 | 0.020 | 0.259 | 0.027 | 3.337 | 2.370 | 0.149 | 0.010 |
| 50 | 广东 | GD1702 | 112.3560 | 21.5260 | 8.06 | 6.82 | 0.009 | 2.125 | 0.008 | 0.122 | 0.027 | 2.357 | 1.600 | 0.101 | 0.003 |
| 51 | 广东 | GD1703 | 111.8890 | 21.4100 | 8.11 | 7.10 | 0.009 | 2.071 | 0.007 | 0.117 | 0.027 | 2.068 | 1.438 | 0.087 | 0.004 |
| 52 | 广东 | GD5201 | 116.3000 | 22.8590 | 8.09 | 8.56 | 0.002 | 0.366 | 0.008 | 0.185 | 0.001 | 0.660 | 0.925 | 0.180 | 0.001 |

## 附表6  2015-2017年主要生活污水处理设施建设计划

| 地市 | 序号 | 污水处理厂名称 | 新增处理规模 （万吨/日） | 新增管网长度（公里） | 建设起止年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市 | 1 | 前锋污水处理厂 | 20 | 6 | 2015-2017 |
|  | 2 | 龙归污水处理厂扩建工程 | 9 | / | 2015-2016 |
|  | 3 | 竹料污水处理厂扩建工程 | 3 | / | 2015-2016 |
|  | 4 | 流溪河（白云段）截污支管完善工程 | / | 169.3 | 2015-2016 |
|  | 合计 |  | 32 | 175.3 |  |
| 深圳市 | 1 | 福田污水处理厂 | 40 | 0 | 2015-2017 |
|  | 2 | 沙井污水处理厂二期 | 35 | / | 2015-2017 |
|  | 3 | 松岗水质净化厂 | 15 | / | 2015-2017 |
|  | 合计 |  | 90 | 0 |  |
| 汕头市 | 1 | 潮南区峡山污水处理厂扩建 | 4.5 | 40 | 2015-2017 |
|  | 2 | 潮南区两英污水处理厂管网建设 | / | 25 | 2015-2017 |
|  | 3 | 潮南区陇田污水处理系统 | 1.5 | 55 | 2015-2017 |
|  | 4 | 潮南区陈店污水处理系统 | 3 | 40 | 2015-2017 |
|  | 5 | 潮南区司马浦镇污水处理系统 | 3 | 30 | 2015-2017 |
|  | 6 | 潮阳区和平镇污水处理厂 | 2.5 | 35 | 2015-2017 |
|  | 7 | 潮阳区铜盂镇污水处理厂 | 1.5 | 35 | 2015-2017 |
|  | 8 | 龙湖区新溪镇污水处理厂 | 6 | 20.3 | 2015-2017 |
|  | 9 | 澄海区隆都镇污水处理厂 | 2 |  | 2015-2017 |
|  | 10 | 澄海区清源水质净化厂二期 | 6 | 27.7 | 2015-2017 |
|  | 11 | 澄海区东里镇污水处理厂 | 4 |  | 2015-2017 |
|  | 12 | 澄海区莲下镇区污水处理厂 | 5 |  | 2015-2017 |
|  | 13 | 潮阳区污水处理厂配套管网 | / | 65 | 2015-2016 |
|  | 14 | 谷饶污水处理厂配套管网 | / | 50 | 2015-2016 |
|  | 15 | 贵屿污水处理厂配套管网 | / | 41 | 2015-2016 |
|  | 合计 |  | 39 | 464 |  |
| 佛山市 | 1 | 大沥盐步污水处理厂的三期（10万吨/日） | / | 10 | 2015-2017 |
|  | 2 | 南边污水处理厂及配套管网工程 | 1.5 | 13.2 | 2015-2017 |
|  | 3 | 范湖污水处理厂及配套管网工程 | 1.5 | 10.5 | 2015-2017 |
|  | 合计 |  | 3 | 23.7 |  |
| 韶关市 | 1 | 韶关市第五（黄金村）污水处理厂 | 3 | 1.5 | 2015-2017 |
|  | 2 | 黄坑镇污水处理厂 | 0.3 | 3.9 | 2015-2017 |
|  | 3 | 顿岗镇污水处理厂 | 0.2 | 1.5 | 2015-2017 |
| 地市 | 序号 | 污水处理厂名称 | 新增处理规模 （万吨/日） | 新增管网长度（公里） | 建设起止年限 |
|  | 4 | 大桥镇污水处理厂 | 0.15 | 1.1 | 2015-2017 |
|  | 5 | 马头镇污水处理厂（一期） | 0.2 | 8 | 2015-2017 |
|  | 6 | 李屋拦泥库污水处理厂（二期） | 4.5 | 2.7 | 2015-2017 |
|  | 合计 |  | 8.35 | 18.7 |  |
| 河源市 | 1 | 连平县忠信污水处理厂 | 1 | 8.42 | 2015-2017 |
|  | 2 | 船塘镇污水处理厂 | 0.3 | 3.14 | 2015-2017 |
|  | 3 | 蓝口镇生活污水处理厂 | 0.48 | 3.14 | 2015-2017 |
|  | 4 | 和平县城污水处理厂二期 | 1.5 | 0 | 2015-2017 |
|  | 5 | 龙川县城污水处理厂二期 | 2 | 15 | 2015-2017 |
|  | 6 | 彭寨镇污水处理厂 | 0.5 | 3 | 2015-2017 |
|  | 7 | 麻布岗镇污水处理厂 | 0.5 | 2.5 | 2015-2017 |
|  | 8 | 佗城镇污水处理工程 | 0.2 |  | 2015-2017 |
|  | 9 | 顺天镇污水处理工程 | 0.25 |  | 2015-2017 |
|  | 10 | 岩镇镇污水处理工程 | 0.25 |  | 2015-2017 |
|  | 11 | 贝岭镇污水处理工程 | 0.5 |  | 2015-2017 |
|  | 12 | 东源县新港镇污水处理厂配套管网建设工程 | / | 4.5 | 2014-2015 |
|  | 13 | 东源县库区半江等五镇污水处理厂主干管及支管扩建工程 | / | 9.2 | 2014-2015 |
|  | 14 | 连平县生活污水处理厂升级改造工程 | 0.5 | / | 2014-2015 |
|  | 15 | 东源县灯塔镇生活污水处理厂 | 0.48 | 8 | 2014-2015 |
|  | 16 | 东源县骆湖镇生活污水处理厂 | 0.3 | 6 | 2014-2015 |
|  | 17 | 连平县隆街污水处理厂及管网工程 | 0.5 | 11.5 | 2014-2015 |
|  | 合计 |  | 9.26 | 74.4 |  |
| 梅州市 | 1 | 高陂镇污水处理设施 | 1.5 |  | 2015-2017 |
|  | 2 | 茶阳镇污水处理设施 | 1.5 |  | 2015-2017 |
|  | 3 | 丰良镇污水处理设施 | 0.15 |  | 2015-2017 |
|  | 4 | 隍镇污水处理设施 | 0.15 |  | 2015-2017 |
|  | 5 | 潭江镇污水处理设施 | 0.05 |  | 2015-2017 |
|  | 6 | 华城镇污水处理设施 | 0.1 |  | 2015-2017 |
|  | 7 | 安流镇污水处理设施 | 0.1 |  | 2015-2017 |
|  | 8 | 水口镇污水处理设施 | 2 |  | 2015-2017 |
|  | 9 | 坭陂镇污水处理设施 | 1 |  | 2015-2017 |
|  | 10 | 罗浮镇污水处理设施 | 2 |  | 2015-2017 |
|  | 11 | 石正镇污水处理设施 | 0.4 |  | 2015-2017 |
|  | 12 | 仁居镇污水处理设施 | 0.1 |  | 2015-2017 |
|  | 合计 |  | 9.05 | 0 | 2015-2017 |
| 地市 | 序号 | 污水处理厂名称 | 新增处理规模 （万吨/日） | 新增管网长度（公里） | 建设起止年限 |
| 惠州市 | 1 | 惠东县考洲洋生活污水处理厂二期 | 3 |  | 2015-2017 |
|  | 2 | 博罗县罗阳镇小金村生活污水处理设施 | 1 | 15 | 2015-2017 |
|  | 合计 |  | 4 | 15 |  |
| 汕尾市 | 1 | 陆丰市甲子镇污水处理厂 | 1.5 | 11.39 | 2015-2017 |
|  | 2 | 陆丰市碣石镇污水处理厂 | 1.5 | 13.8 | 2015-2017 |
|  | 3 | 海丰县公平镇污水处理厂 | 1 | 4.6 | 2015-2017 |
|  | 4 | 海丰县可塘镇污水处理厂 | 1 | 4.6 | 2015-2017 |
|  | 5 | 海丰县梅陇镇污水处理厂 | 1 | 4.6 | 2015-2017 |
|  | 6 | 陆河县河口镇污水处理厂 | 1 | 4.6 | 2015-2017 |
|  | 7 | 陆河县螺溪镇污水处理厂 | 1 | 4.6 | 2015-2017 |
|  | 合计 |  | 8 | 48.19 |  |
| 东莞市 | 1 | 东莞市谢岗污水处理厂二期扩建及配套管网工程 | 3 | 10 | 2015-2017 |
|  | 2 | 东莞市桥头污水处理厂二期及配套管网工程 | 4 | 10 | 2015-2017 |
|  | 3 | 长安和长安新区合建污水处理厂 | 20 | / | 2015-2017 |
|  | 合计 |  | 27 | 20 |  |
| 江门市 | 1 | 恩平市污水处理厂二期扩建工程 | 2 | 8.12 | 2015-2017 |
|  | 2 | 君堂镇污水处理厂 | 0.5 | 4.85 | 2015-2017 |
|  | 3 | 良西镇污水处理厂 | 0.5 |  | 2015-2017 |
|  | 4 | 东成镇污水处理厂 | 0.2 |  | 2015-2017 |
|  | 合计 |  | 3.2 | 12.97 |  |
| 阳江市 | 1 | 阳江市第一净水厂扩建 | 2 |  | 2015-2017 |
|  | 2 | 沙扒镇污水处理厂 | 0.5 | 0.1 | 2015-2017 |
|  | 3 | 东平镇污水处理厂 | 0.5 | 0.1 | 2015-2017 |
|  | 4 | 合山镇污水处理厂 | 0.3 | 0.1 | 2015-2017 |
|  | 5 | 儒洞镇污水处理厂 | 0.3 | 0.1 | 2015-2017 |
|  | 6 | 春湾镇污水处理厂 | 0.5 | 0.1 | 2015-2017 |
|  | 7 | 合水镇污水处理厂 | 0.3 | 0.1 | 2015-2017 |
|  | 8 | 潭水镇污水处理厂 | 0.3 | 0.1 | 2015-2017 |
|  | 合计 |  | 4.7 | 0.7 |  |
| 湛江市 | 1 | 吴川市浅水镇污水处理工程 | 1 | 20 | 2015-2017 |
|  | 2 | 塘尾镇污水处理设施 | 0.2 | 3 | 2015-2017 |
|  | 3 | 振文镇污水处理设施 | 0.2 | 3 | 2015-2017 |
|  | 4 | 兰石镇污水处理厂 | 0.2 | / | 2015-2017 |
|  | 5 | 长岐镇污水处理厂 | 0.2 | / | 2015-2017 |
|  | 6 | 博铺街道污水处理厂 | 0.2 | / | 2015-2017 |
|  | 合计 |  | 2 | 26 |  |
| 地市 | 序号 | 污水处理厂名称 | 新增处理规模 （万吨/日） | 新增管网长度（公里） | 建设起止年限 |
| 茂名市 | 1 | 茂名市第一污水处理厂 | / | 35 | 2015-2017 |
|  | 2 | 茂名市河西污水处理厂管网建设 | 5 | 29 | 2015-2017 |
|  | 3 | 金山开发区生活污水处理厂管网建设 | 1 | 20 | 2015-2017 |
|  | 4 | 茂名市茂南区污水处理厂（一期） | 3 | 43 | 2015-2017 |
|  | 5 | 水东湾新城水质净化厂 | 2.25 | 1.85 | 2015-2017 |
|  | 6 | 电白区城区生活污水处理二期工程 | 3 | 2.5 | 2015-2017 |
|  | 7 | 电白区沙琅镇生活污水处理工程 | 0.5 | 2 | 2015-2017 |
|  | 8 | 电白区羊角镇污水处理厂工程 | 0.5 | 1.8 | 2015-2017 |
|  | 9 | 金塘镇污水处理厂 | 0.4 | 20 | 2015-2017 |
|  | 10 | 大井镇污水处理工程 | 0.3 | 8 | 2015-2017 |
|  | 11 | 镇隆镇污水处理工程 | 0.25 | 2 | 2015-2017 |
|  | 12 | 石鼓镇污水处理工程 | 1 | 17 | 2015-2017 |
|  | 13 | 平定镇污水处理工程 | 0.3 | 2.5 | 2015-2017 |
|  | 14 | 合江镇污水处理工程 | 0.1 | 2.5 | 2015-2017 |
|  | 15 | 怀乡镇污水处理工程 | 0.25 | 2 | 2015-2017 |
|  | 16 | 北界镇污水处理工程 | 0.25 | 2 | 2015-2017 |
|  | 17 | 合水镇污水处理工程 | 0.1 | 2 | 2015-2017 |
|  | 18 | 电城镇污水处理工程 | 0.6 | 1.8 | 2015-2017 |
|  | 19 | 茂名监狱污水处理工程 | 0.1 | 3 | 2015-2017 |
|  | 20 | 化州市污水处理厂 | / | 12 | 2015-2017 |
|  | 21 | 镇盛镇污水处理厂 | 1.5 | 24 | 2015-2017 |
|  | 22 | 山阁镇污水处理厂 | 1 | 12 | 2015-2017 |
|  | 23 | 泗水镇污水处理厂 | 1 | 20 | 2015-2017 |
|  | 24 | 分界镇污水处理厂 | 1 | 14 | 2015-2017 |
|  | 25 | 根子镇污水处理厂 | 1.5 | 21 | 2015-2017 |
|  | 26 | 南盛污水处理站 | 0.3 | 9 | 2015-2017 |
|  | 27 | 鉴江开发区东区污水处理站 | 0.5 | 11 | 2015-2017 |
|  | 28 | 同庆镇污水处理厂 | 1.5 | 19 | 2015-2017 |
|  | 29 | 化州长岐镇污水处理厂 | 14. 5 | 15 | 2015-2017 |
|  | 合计 |  | 27.2 | 354.95 |  |
| 肇庆市 | 1 | 四会市城市生活污水处理厂三期 | 4 | 0 | 2015-2017 |
|  | 2 | 高新区第二污水处理厂首期第一阶段 | 2.5 | 6 | 2015-2017 |
|  | 3 | 四会市下茆镇污水处理厂 | 0.15 | 0.2 | 2015-2017 |
|  | 4 | 四会市迳口镇污水处理厂 | 0.15 | 0.2 | 2015-2017 |
|  | 5 | 高要区禄步镇污水处理厂 | 1 | 2.88 | 2015-2017 |
| 地市 | 序号 | 污水处理厂名称 | 新增处理规模 （万吨/日） | 新增管网长度（公里） | 建设起止年限 |
|  | 6 | 德庆县悦城镇污水处理厂 | 0.3 | 2.8 | 2015-2017 |
|  | 7 | 封开县南丰镇污水处理厂 | 1 | 6.6 | 2015-2017 |
|  | 8 | 怀集县梁村镇污水处理厂 | 0.2 | 1.94 | 2015-2017 |
|  | 9 | 广宁县江屯镇污水处理厂 | 0.2 | 5.1 | 2015-2017 |
|  | 合计 |  | 9.5 | 25.72 |  |
| 清远市 | 1 | 洲心污水处理厂 | 2 | 20.91 | 2015-2017 |
|  | 2 | 旧城污水处理厂二期 | 4 | 7.5 | 2015-2017 |
|  | 3 | 清新区滘星污水处理厂 | 0.5 | 41.82 | 2015-2017 |
|  | 4 | 望埠镇污水处理厂 | 0.5 | 5.23 | 2015-2017 |
|  | 5 | 连江口镇污水处理工程 | 0.3 | / | 2015-2017 |
|  | 6 | 飞来峡镇污水处理工程 | 0.8 | / | 2015-2017 |
|  | 7 | 黎溪镇污水处理工程 | 0.35 | / | 2015-2017 |
|  | 合计 |  | 8.45 | 75.46 |  |
| 潮州市 | 1 | 潮州市第二污水处理厂 | 6 | 5.77 | 2015-2017 |
|  | 2 | 三饶镇污水处理厂 | 2 | 6.3 | 2015-2017 |
|  | 3 | 潮安区沙溪污水处理厂 | 3 | 13.8 | 2015-2017 |
|  | 合计 |  | 11 | 25.87 |  |
| 揭阳市 | 1 | 揭阳市区污水处理厂二期工程 | 6 |  | 2015-2017 |
|  | 2 | 普宁市占陇污水处理厂 | 5 | 60 | 2015-2017 |
|  | 3 | 普侨区污水处理厂 | 0.16 |  | 2015-2017 |
|  | 4 | 蓝城区白塔镇人工湿地工程 | 1 |  | 2015-2017 |
|  | 5 | 揭东区空港经济区污水处理厂 | 1 |  | 2015-2017 |
|  | 6 | 揭东区新亨镇污水处理厂 | 1 |  | 2015-2017 |
|  | 7 | 普宁市污水处理厂升级扩建及配套管网 | 5 | 50 | 2016-2017 |
|  | 8 | 南径污水处理厂扩建及配套管网工程 | 4 | 30 | 2016-2017 |
|  | 9 | 麒麟镇污水处理厂扩建及配套管网工程 | 4 | 30 | 2016-2017 |
|  | 10 | 英歌山污水处理厂及配套管网工程 | 4.5 | 91.3 | 2016-2017 |
|  | 合计 |  | 31.66 | 261.3 |  |
| 云浮市 | 1 | 云城区腰古镇污水处理厂 | 0.5 | 4.2 | 2015-2017 |
|  | 2 | 罗定市第三生活污水处理厂 | 2 | 2.2 | 2015-2017 |
|  | 合计 |  | 2.5 | 6.4 |  |
| 顺德区 | 1 | 容桂第二污水处理厂一期 | 3 | 24.7 | 2015-2017 |
|  | 合计 |  | 3 | 24.7 |  |

## 附表7  2015-2017年主要生活垃圾处理设施建设计划

| 序号 | 地市 | 项目名称 | 建设规模与占地面积 |  | 项目性质 | 建设起止年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规模 | 占地面积（m2） |  |  |
| 1 | 惠州市 | 惠东县垃圾焚烧处理厂 | 600 t/d | 37500 | 在建 | 2015-2017 |
| 2 |  | 惠东县狮朝洞垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 3 |  | 龙门县资源热力电厂 | 600 t/d | 37500 | 新建 | 2015-2016 |
| 4 | 江门市 | 台山市三娘迳垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 5 |  | 开平市梁金山生活垃圾卫生填埋场二期 | 400 t/d | 79300 | 扩建 | 2015-2016 |
| 6 |  | 鹤山市马山生活垃圾卫生填埋场二期 | 350 t/d | 69400 | 扩建 | 2015-2017 |
| 7 |  | 恩平市东安樟木坑垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 8 | 肇庆市 | 四会市下茆垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 9 |  | 四会市垃圾无害化处理厂项目 | 600 t/d | 37500 | 新建 | 2015-2017 |
| 10 |  | 怀集县谭云亚拉涌垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 11 |  | 广宁县城区垃圾综合处理场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 12 |  | 封开县淠涌垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 13 |  | 南丰、金装、长安片区生活垃圾无害化处理场 | 200 t/d | 39700 | 新建 | 2015-2017 |
| 14 |  | 德庆生活垃圾卫生填埋场垃圾填埋区扩容工程 | 200 t/d | 39700 | 新建 | 2015-2017 |
| 15 | 汕头市 | 汕头市雷打石生活垃圾卫生填埋场扩容工程 | 1500 t/d | 297600 | 在建 | 2015-2016 |
| 16 |  | 汕头市雷打石环保电厂 | 1200 t/d | 50000 | 在建 | 2015-2017 |
| 17 |  | 棉北十二斗垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 18 |  | 澄海区洁源垃圾发电厂二期 | 400 t/d | 31900 | 扩建 | 2015-2017 |
| 19 | 汕尾市 | 汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程 | 700 t/d | 39600 | 新建 | 2015-2017 |
| 20 |  | 市区大伯坑垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 21 |  | 陆丰市东南生活垃圾焚烧发电厂（首期） | 800 t/d | 41700 | 新建 | 2015-2017 |
| 22 | 潮州市 | 潮州市垃圾焚烧发电厂 | 800 t/d | 41700 | 新建 | 2015-2017 |
| 23 |  | 潮州市市政城市生活垃圾处理场 | 850 t/d | 168600 | 扩建 | 2015-2016 |
| 24 | 揭阳市 | 揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂 | 800 t/d | 41700 | 新建 | 2015-2017 |
| 25 |  | 东园镇生活垃圾填埋场 | 300 t/d | 59500 | 新建 | 2015-2017 |
| 26 |  | 揭西县坪上镇生活垃圾填埋场扩容工程 | 300 t/d | 59500 | 扩建 | 2015-2017 |
| 27 |  | 普宁市云落生活垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 28 |  | 惠来县松柏坑生活垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 29 | 阳江市 | 阳江市奕垌垃圾填埋场二期 | 600 t/d | 119000 | 在建 | 2015 |
| 30 |  | 阳西县深坑垃圾填埋场二期 | 200 t/d | 39700 | 扩建 | 2015-2016 |
| 31 | 湛江市 | 湛江市生活垃圾焚烧发电厂 | 750 t/d | 40600 | 在建 | 2015-2016 |
| 32 |  | 徐闻县生活垃圾焚烧发电厂 | 300 t/d | 29200 | 新建 | 2015-2017 |
| 33 |  | 雷州市郭宅垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 34 |  | 廉江市生活垃圾焚烧发电厂 | 600 t/d | 37500 | 在建 | 2015-2016 |
| 35 |  | 廉江市垃圾处理场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 36 |  | 吴川市老鸦涌垃圾处理场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 37 |  | 遂溪县罗过岭垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 38 | 茂名市 | 市区金塘垃圾处理场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 39 |  | 茂名市北部绿色能源发电厂 | 1000 t/d | 45800 | 新建 | 2015-2017 |
| 40 |  | 化州市生活垃圾填埋场二期 | 600 t/d | / | 扩建 | / |
| 41 | 韶关市 | 韶关市台泥集团新型干法水泥窑协同处理城市垃圾项目 | 600 t/d | 37500 | 新建 | 2015-2017 |
| 42 |  | 南雄市苍石风雨亭垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 43 |  | 仁化县白毛冲垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 44 |  | 乳源县燕子窝垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 45 |  | 始兴县隘子镇生活垃圾填埋场 | 150 t/d | 29800 | 新建 | 2015-2017 |
| 46 |  | 翁源县南龙垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 47 |  | 新丰县岳城生活垃圾填埋场 | 250 t/d | 49600 | 扩建 | 2015-2017 |
| 48 | 河源市 | 河源市七寨生活垃圾卫生填埋场 | 500 t/d | 99200 | 扩建 | 2015-2016 |
| 49 |  | 东源县生活垃圾无害化填埋场 | 100 t/d | 19800 | 扩建 | 2015-2016 |
| 50 |  | 麻布岗镇生活垃圾无害化填埋场 | 110 t/d | 21800 | 新建 | 2015-2017 |
| 51 |  | 铁场镇生活垃圾无害化填埋场 | 110 t/d | 21800 | 新建 | 2015-2017 |
| 52 | 梅州市 | 梅州市区垃圾焚烧厂 | 1000 t/d | 45800 | 新建 | 2015-2017 |
| 53 |  | 梅州市奇龙坑生活垃圾卫生填埋场 | 600 t/d | 119000 | 扩建 | 2015-2017 |
| 54 |  | 兴宁市生活垃圾综合处理场 | 400 t/d | 79300 | 新建 | 2015-2017 |
| 55 |  | 平远县山布惊卫生填埋场 | 200 t/d | 39700 | 扩建 | 2015-2016 |
| 56 |  | 平远县山布惊生活垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 57 |  | 大埔县牛肠汶垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 58 |  | 丰顺县五斗种生活垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 59 | 清远市 | 清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场二期填埋二区 | 650 t/d | 128900 | 在建 | 2015-2016 |
| 60 |  | 清远市焚烧厂 | 1200 t/d | 50000 | / | 2015-2017 |
| 61 |  | 连南县县城生活垃圾处理场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 62 |  | 佛冈县垃圾处理场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 63 |  | 阳山县城北水沉坟垃圾处理场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 64 |  | 连山县田鸡儿冲垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 65 |  | 连州市俞屋寨垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 66 |  | 英德市老虎岩垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 67 | 云浮市 | 云浮市生活垃圾卫生填埋场 | 200 t/d | 39700 | 扩建 | 2015-2017 |
| 68 |  | 郁南县城区无害化处理垃圾填埋场 | 130 t/d | 25800 | 扩建 | 2015-2017 |
| 69 |  | 郁南县木稔村生活垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |
| 70 |  | 云安区生活垃圾卫生填埋场 | 300 t/d | 59500 | 新建 | 2015-2017 |
| 71 |  | 云安区浦芦山生活垃圾填埋场 | / | / | / | 2015-2016 |

## 附表8  2015-2017年主要河流（涌）综合整治工程建设计划

| 市 | 县（区） | 序号 | 河涌名称 | 长度(km) | 主要建设内容 | 实施年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市 | 越秀区 | 1 | 东濠涌 | 2.62 | 整治河涌2.62公里，揭盖复涌2.26公里，河道清淤，新建堤岸5.24公里，截污管5.5公里，污水压力管1.5公里，补水压力管2.5公里，净水泵站一座。 | 2015-2017 |
|  | 海珠区 | 2 | 石榴岗河等13条河涌 | 22.37 | 对石榴岗河流域水系进行梳理，增设游船码头，亲水设施等；对万亩果园内的河涌进行河涌清淤、护堤、修坡、基本绿化等。 | 2015-2017 |
|  | 荔湾区 | 3 | 牛肚湾、西漖涌等20条河涌 | 21.9 | 牛肚湾、西漖涌等20条河涌进行河道清淤。 | 2015-2017 |
|  | 天河区 | 4 | 车陂涌、猎德涌 | 27.14 | 堤岸整治、河道清淤，景观绿化，市政配套设施，新建水闸一座及配套建设水闸管理区。 | 2015-2017 |
|  | 萝岗区 | 5 | 永和河 | 2.8 | 按20年一遇防洪标准进行河涌整治，包括河道清淤、堤岸加固、两岸绿化、景观建设。 | 2015-2017 |
| 深圳市 | 龙岗区 | 1 | 布吉河（原特区内） | 8 | 泥岗桥以下河段整治，截污治污、河道疏浚、建设生态河岸。 | 2015-2017 |
|  | 南山区 | 2 | 大沙河 | 7.5 | 中下游段截污治污、景观及生态改造。 | 2015-2017 |
|  | 宝安区 | 3 | 茅州河 | 30 | 河道清淤，建设截污治污和生态河岸。 | 2015-2017 |
|  | 罗湖区、福田区 | 4 | 深圳河莲塘河段 | 4.4 | 河道清淤，建设截污治污和生态河岸。 | 2015-2017 |
| 珠海市 | 斗门区 | 1 | 禾丰涌 | 0.8 | 河道清淤、水面保洁，建设截污治污和生态河岸。 | 2015-2017 |
|  | 金湾区 | 2 | 南北排河 | 15.2 | 截污治污，河床清淤及毛石铺筑，两岸美化绿化。 | 2015-2017 |
| 汕头市 | 澄海区 | 1 | 苏隆大排渠、一八排渠等 | 9 | 清淤截污，修整堤围，沿岸绿化。 | 2015-2017 |
|  | 金平区 | 2 | 南洋总干涝区（汕头段） | 18.131 | 河道及渠道清淤18.131公里，堤防加固2.1公里。 | 2015-2017 |
|  | 潮阳区、潮南区 | 3 | 练江干流整治工程 | 40.06 | 堤岸加固45公里，两岸截污工程，河岸违章清拆；和平以上干流段建设生态防护滨岸带，河道清淤22.2公里（110万方）；堤岸加固12.3公里，两岸截污工程，河道清淤12.86公里（41.1万方），建设生态防护滨岸带。 | 2015-2017 |
|  | 潮阳区 | 4 | 北港水整治工程 | 10 | 堤岸加固28公里，两岸截污工程，河岸违章清拆；北港水普宁段清淤10公里（5万方），两岸截污，违章清拆,建设滨岸带。 | 2015-2017 |
|  | 潮阳区 | 5 | 谷饶溪整治工程 | 10.2 | 堤岸加固4.2公里，两岸截污工程，河岸违章清拆；谷饶溪下游段河道清淤4.2公里（2.1万方）,建设生态防护滨岸带；谷饶溪上游段整治，清淤6公里（3万方），两岸截污，违章清拆,建设滨岸带。 | 2016-2018 |
|  | 潮阳区 | 6 | 潮阳护城河整治工程 | 8 | 河道清淤8公里（4万方），两岸截污工程，河岸违章清拆,建设生态防护滨岸带。 | 2015-2016 |
|  | 潮南区 | 7 | 峡山大溪整治工程 | 6 | 河道清淤6公里（3万方），两岸截污工程，河岸违章清拆,建设生态防护滨岸带。 | 2015-2016 |
|  | 潮南区 | 8 | 陈店司马截流整治工程 | 29.5 | 加固堤岸26公里，河岸违章清拆，两岸截污工程；加固堤岸18.4公里，两岸截污工程，河岸违章清拆；河道清淤11.1公里（3.79万方），建设生态防护滨岸带；河道清淤18.4公里（9.2万方），建设生态防护滨岸带。 | 2015-2017 |
|  | 潮南区 | 9 | 中港河整治工程 | 15.1 | 堤岸加固28公里，两岸截污工程，河岸违章清拆；河道清淤15.1公里（6.14万方），建设生态防护滨岸带。 | 2015-2017 |
|  | 潮南区 | 10 | 大寮港堤整治工程 | 12 | 堤岸加固12公里，两岸截污工程，河岸违章清拆；河道清淤12公里（6万方），建设滨岸带。 | 2016-2017 |
|  | 潮南区 | 11 | 南山截流整治工程（成田－陇田段） | 5.1 | 堤岸加固（陇田－成田段，河长5.1公里），两岸截污工程，河岸违章清拆；清淤（陇田－成田段，河长5.1公里，5.1万方），建设滨岸带。 | 2015-2017 |
|  | 潮南区 | 12 | 伯公头港堤 | 12 | 堤岸加固12公里，两岸截污工程，河岸违章清拆；河道清淤12公里（6万方），建设生态防护滨岸带。 | 2016-2017 |
|  | 潮南区 | 13 | 陇田河渠井都段整治工程 | 5 | 清淤5公里（2.5万方），两岸截污，违章清拆,建设滨岸带。 | 2015-2017 |
| 河源市 | 源城区 | 1 | 高埔小河 | 9.6 | 建设截污整治、河道疏浚、堤防整治、万洞水库调水等。 | 2015-2017 |
|  | 源城区 | 2 | 白岭头河、黄子洞河 | 8.5 | 建设截污管道、河道疏浚、滨岸景观带等工程。 | 2015-2017 |
|  | 连平县 | 3 | 城东西二河道综合整治 |  | 建设排污水集管网16.2km；河道整治8.1km。 | 2013-2015 |
|  | 东源县 | 4 | 忠信河顺天墟入河污染物综合治理工程 |  | 完成顺天墟河段生态修复、河道清淤。 | 2014-2015 |
|  | 东源县 | 5 | 灯塔镇灯塔河环境综合整治工程 |  | 完成生态修复，河道清淤工程15km，河面清洁15km，修建5km长生态护坡，设置河道拦渣坝两处。 | 2014-2015 |
| 梅州市 |  | 1 | 梅江及支流县城及市区河段 | 30 | 河道清淤、截污治污、生态河岸及景观带建设。 | 2015-2017 |
| 中山市 |  | 1 | 岐江河 | 39 | 河涌清淤、截污治污、调水补水及滨岸景观带建设。 | 2015-2017 |
|  |  | 2 | 前山河 | 41 | 主要包括河道整治、污水治理（占4800万元）、湿地公园建设等。 | 2015-2017 |
|  |  | 3 | 南片区内河涌 | 20 | 护坡、清淤、截污、绿化、引水、生态净化。 | 2015-2017 |
|  |  | 4 | 兰溪河 | 5 | 护坡、清淤、截污、绿化、引水。 | 2015-2017 |
|  |  | 5 | 红旗河（北台溪） | 9.81 | 五桂山段河道护岸及整治3.31km，南区段河道整治6.5km。 | 2015-2017 |
|  |  | 6 | 茅湾涌 | 4.5 | 茅湾涌一期，治理流域面积119.12km2，修建蓄洪湖，河道清淤拓宽，建泵站。 | 2015-2017 |
| 江门市 | 鹤山市 | 1 | 沙坪河 | 23 | 清淤、护岸。 | 2015-2017 |
|  | 恩平市 | 2 | 恩城地区河涌 | 5 | 铺设截污管道。 | 2015-2017 |
| 阳江市 | 阳西县 | 1 | 阳西县水库和程村河及儒洞河 | 2 | 新湖水库库区整治、清淤、清障，整顿周边养殖场；程村河及儒洞河河道整治、工业源治理、清淤、清障。 | 2015-2017 |
| 湛江市 | 赤坎区 | 1 | 北桥河 | 4.1 | 截污治污、河道裁弯取直；河道清淤，新建蓄水闸；建设生态河岸景观带。 | 2015-2017 |
|  | 赤坎区 | 2 | 赤坎江 | 2.1 | 对2.1km河道实施清淤工程，对河道沿岸实施美化绿化整治。 | 2015-2017 |
|  | 霞山区 | 3 | 南柳河 | 13.36 | 南柳河截污工程：整治范围自百蓬桥以北约300米处的水闸至交汇口，全长约1.1公里，铺设截污管，截污管最终接入霞山污水管网内。 | 2015-2017 |
|  | 吴川市 | 4 | 三丫江 |  | 堤岸生态改造25公里、河道清淤、河道垃圾清理。 | 2015-2017 |
| 茂名市 | 茂南区 | 1 | 白沙河 | 10 | 截污、工程改造、治理两岸污染源、河道清淤。 | 2015-2017 |
|  | 茂南区 | 2 | 黄竹河 |  | 堤岸生态改造6公里、河道清淤、河道垃圾清理。 | 2015-2017 |
|  | 茂南区 | 3 | 泗水河茂南段 |  | 堤岸生态改造10公里、河道垃圾清理 | 2015-2017 |
|  | 茂南区 | 4 | 小东江干流茂名市区段（泗水河与白沙河汇入口间） |  | 堤岸生态改造11公里、河道垃圾清理。 | 2015-2017 |
|  | 茂南区 | 5 | 跃进河 |  | 堤岸生态改造4.5公里、河道垃圾清理。 | 2015-2017 |
|  | 高州市 | 6 | 白沙河高州段 |  | 堤岸生态改造8公里、河道垃圾清理。 | 2015-2017 |
|  | 化州市 | 7 | 三丫江（樟九河、石滩河）化州段 |  | 堤岸生态改造10公里、河道清淤、河道垃圾清理。 | 2015-2017 |
|  | 电白区 | 8 | 小东江上游羊角段 |  | 堤岸生态改造8公里、河道垃圾清理。 | 2015-2017 |
| 清远市 | 清城区 | 1 | 永和河 | 20 | 截污治污，河道清淤，建设生态河岸。 | 2015-2017 |
|  | 连南县 | 2 | 寨岗河、三江河县城段、寨南河 | 60 | 整治沿岸排污口，清淤泥，堤路结合建设滨岸景观带。 | 2015-2017 |
| 揭阳市 | 普宁市 | 1 | 白马溪 | 23.3 | 清淤工程、截污管线工程和堤岸生态工程。 | 2015-2017 |
|  | 普宁市 | 2 | 流沙中河（普宁市区段） |  | 堤岸加固12.6 公里、清淤河长3.85 公里（1.58 万方），两岸截污工程，河岸违章清拆,建设生态防护滨岸带。 | 2015-2016 |
|  | 普宁市 | 3 | 水尾溪（占陇段） |  | 堤岸加固8公里，两岸截污工程，河岸违章清拆。 | 2015-2016 |
|  | 普宁市 | 4 | 练江干流 |  | 堤岸加固13.3公里，两岸截污工程，河道清淤12.86公里（41.1万方），建设生态防护滨岸带。 | 2016-2017 |
|  | 普宁市 | 5 | 汤坑溪 |  | 清淤11.8公里（10.1万方），两岸截污，违章清拆，建设滨岸带。 | 2016-2017 |
|  | 普宁市 | 6 | 白坑湖下游 |  | 被坑湖泄洪闸至鸡笼山堤岸加固7.1公里，两岸截污工程，河岸违章清拆。 | 2016-2017 |
|  | 普宁市 | 7 | 白马河（占陇段） |  | 两岸截污工程，河岸违章清拆。 | 2015-2017 |
|  | 普宁市 | 8 | 白坑湖 |  | 水库堤外侧设环湖排涝渠排除周边污水和涝水。 | 2015-2016 |
|  | 榕城区 | 9 | 仙河桥 | 11.3 | 河道清淤11.3km，加固河堤长20.5km，截污管网工程和堤岸生态工程。 | 2015-2017 |
| 云浮市 | 罗定市 | 1 | 胡屋朗涌 | 4.8 | 河涌彻堤、修建排污渠、清淤或部分覆盖。 | 2015-2017 |
|  | 云安区 | 2 | 佛洞河 | 5 | 防洪工程建设、水库山塘加固工程、水土保持治理工程、小型农田水利工程等。 | 2015-2017 |
|  | 云安区 | 3 | 马塘河、蓬远河、石古河 | 20 | 防洪工程、崩岗治理、地质灾害治理、河道请淤、水土保持治理等。 | 2015-2017 |
| 顺德区 | 顺德区 | 1 | 勒良河等河涌 | 89 | 对勒流街道等顺德各街道河涌进行综合整治。 | 2015-2017 |

## 附表9  部分重点行业清洁化改造项目汇总表

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 位置 | 整治要求 | 整治期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市 | 广州大澳化妆品有限公司 | 江高镇神山工业区振华北路52号 | 造纸行业力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造，制革行业实施铬减量化和封闭循环利用技术改造。 | 2017年底 |
| 2 | 广州市 | 广州市欧品家具有限公司 | 江高镇私营工业区南贤路5号 |  | 2017年底 |
| 3 | 广州市 | 广州金菱机械有限公司 | 江高镇南岗村三元南路7号 |  | 2017年底 |
| 4 | 广州市 | 广州市盛益精密五金厂 | 江高镇私企区夏南路1号 |  | 2017年底 |
| 5 | 广州市 | 广州特美声电器有限公司 | 江高镇南贤路自编2号 |  | 2017年底 |
| 6 | 广州市 | 广州市实步鞋业有限公司 | 江高镇凤翔中路52号 |  | 2017年底 |
| 7 | 广州市 | 广州市同业鞋业有限公司 | 江高镇私企区夏荷路3-3号 |  | 2017年底 |
| 8 | 广州市 | 广州曹氏家具有限公司 | 江高镇南岗村南岗元东路1号 |  | 2017年底 |
| 9 | 广州市 | 广州市宏翊服装有限公司 | 新贝路3号3房 |  | 2017年底 |
| 10 | 广州市 | 广州市义辉皮革有限公司 | 石井大朗村大朗路自编18号 |  | 2017年底 |
| 11 | 广州市 | 广州市番禺区小罗五金电镀综合厂 | 沙头街小罗村环村一街28号 |  | 2017年底 |
| 12 | 广州市 | 广州市花都振达织染实业有限公司 | 新华街清布工业区 |  | 2016年底 |
| 13 | 广州市 | 广州市花都区新信达印染厂 | 新华街团结村西北 |  | 2016年底 |
| 14 | 广州市 | 广州市花都区大益染整厂 | 新华街大陵村 |  | 2016年底 |
| 15 | 广州市 | 广州市花都区华龙漂染厂 | 狮岭镇新杨村 |  | 2016年底 |
| 16 | 广州市 | 广州市花都联新漂染厂 | 花东镇联安村 |  | 2016年底 |
| 17 | 广州市 | 广州市蓝峻肉食品有限公司 | 龙溪大道三十亩塘工业区第三栋 |  | 2017年底 |
| 18 | 深圳市 | 旭盈表面处理（深圳）有限公司 | 松岗街道碧头第三工业区 |  | 2017年底 |
| 19 | 深圳市 | 深圳市港鸿信电子有限公司 | 松岗碧头第三工业区I小区第13栋 |  | 2017年底 |
| 20 | 深圳市 | 深圳奔力塑胶有限公司 | 松岗碧头第三工业区工业大道10号 |  | 2017年底 |
| 21 | 深圳市 | 深圳市鑫永泰五金制造有限公司 | 松岗街道碧头第三工业区 |  | 2017年底 |
| 22 | 深圳市 | 国芳电子（深圳）有限公司 | 松岗街道碧头第三工业区11栋 |  | 2017年底 |
| 23 | 深圳市 | 深圳市宝慧拉链有限公司 | 松岗街道江边第四工业区 |  | 2017年底 |
| 24 | 深圳市 | 深圳市永利鑫五金制品有限公司 | 松岗街道江边第三工业区 |  | 2017年底 |
| 25 | 深圳市 | 深圳市龙天源五金实业有限公司 | 松岗街道办江边第三工业区8号 |  | 2017年底 |
| 26 | 深圳市 | 深圳市源佳誉钛金工艺有限公司 | 松岗街道江边第一工业区四路143 |  | 2017年底 |
| 27 | 深圳市 | 深圳市宝安区西乡街道金麟五金电镀厂 （集体） | 西乡街道草围第二工业区 |  | 2017年底 |
| 28 | 深圳市 | 信怡美达金属制品（深圳）有限公司 | 葵涌街道振达第三工业区第六栋 |  | 2017年底 |
| 29 | 深圳市 | 深圳市联盛五金塑胶制品有限公司 | 坪地街道六联太元村 |  | 2017年底 |
| 30 | 珠海市 | 领跃电子科技（珠海）有限公司 | 井岸镇新青科技工业园新青二路13号厂房 |  | 2017年底 |
| 31 | 珠海市 | 乐健科技（珠海）有限公司 | 新青工业园西埔路8号 |  | 2017年底 |
| 32 | 珠海市 | 嘉兆电子科技（珠海）有限公司 | 新青科技工业园 |  | 2017年底 |
| 33 | 珠海市 | 珠海红马电子有限公司 | 乾务镇乾南南路8号 |  | 2017年底 |
| 34 | 珠海市 | 超毅科技（珠海）有限公司 | 井岸镇新青科技工业园新堂路2号 |  | 2017年底 |
| 35 | 珠海市 | 珠海金皓电子配件有限公司 | 新青科技工业园内南潮工业区1号厂房东边 |  | 2017年底 |
| 36 | 珠海市 | 珠海超群电子科技有限公司 | 乾务镇珠峰大道南侧 |  | 2017年底 |
| 37 | 珠海市 | 参田电子科技(珠海)有限公司 | 井岸镇新青科技工业园新青二路 |  | 2017年底 |
| 38 | 珠海市 | 珠海市信豪工艺有限公司 | 井岸镇西埔路28号 |  | 2017年底 |
| 39 | 珠海市 | 珠海科勒厨卫产品有限公司 | 井岸镇新青六路15号 |  | 2017年底 |
| 40 | 珠海市 | 珠海欣中祺电子科技有限公司 | 新青科技工业园内 |  | 2017年底 |
| 41 | 珠海市 | 珠海市信元电子科技有限公司 | 新青科技工业园内南潮工业区3号厂房东边1-2层 |  | 2017年底 |
| 42 | 珠海市 | 珠海宝朗照明有限公司 | 乾务镇乾南工业区 |  | 2017年底 |
| 43 | 珠海市 | 珠海市唐家南艺精品厂 | 唐家第二工业区金塘路1号23栋 |  | 2016年底 |
| 44 | 珠海市 | 珠海祥锦五金电器有限公司 | 三灶镇安基中路219号 |  | 2017年底 |
| 45 | 珠海市 | 珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司 | 前山工业区金鸡路508号 |  | 2017年内 |
| 46 | 汕头市 | 汕头市潮阳区新永泰印染厂 | 谷饶镇新坡村 |  | 2017年底 |
| 47 | 汕头市 | 汕头市新兴雅针织实业有限公司 | 谷饶镇新兴村 |  | 2017年底 |
| 48 | 汕头市 | 汕头市四海纺织有限公司 | 谷饶镇上堡村 |  | 2017年底 |
| 49 | 汕头市 | 汕头市广盛制衣洗水有限公司 | 谷饶镇华光居委 |  | 2017年底 |
| 50 | 汕头市 | 汕头市潮阳区谷饶茂兴洗染厂 | 谷饶镇茂广村 |  | 2017年底 |
| 51 | 汕头市 | 恒丰泰实业有限公司 | 谷饶镇华光村 |  | 2017年底 |
| 52 | 汕头市 | 裕联发实业有限公司 | 谷饶镇茂广村 |  | 2017年底 |
| 53 | 汕头市 | 汕头市兴业染整厂 | 谷饶镇上堡村 |  | 2017年底 |
| 54 | 汕头市 | 谷饶上堡洗熨厂 | 谷饶镇上堡村 |  | 2017年底 |
| 55 | 汕头市 | 汕头市佳美针织服装有限公司 | 谷饶镇官田村 |  | 2017年底 |
| 56 | 汕头市 | 宏丹纺织有限公司 | 谷饶镇华光村 |  | 2017年底 |
| 57 | 汕头市 | 华联洗染有限公司 | 谷饶镇华光村 |  | 2017年底 |
| 58 | 汕头市 | 广东威信纺织有限公司 | 和平镇里美村 |  | 2017年底 |
| 59 | 汕头市 | 汕头市潮阳区和平金穗华服装洗水厂 | 和平镇和平村 |  | 2017年底 |
| 60 | 汕头市 | 汕头市亚贺克织染有限公司 | 海门镇湖边村 |  | 2017年底 |
| 61 | 汕头市 | 马华隆（潮阳）纺织有限公司 | 棉北街道 |  | 2017年底 |
| 62 | 汕头市 | 汕头市潮阳区华新盛织造厂 | 谷饶镇上堡村 |  | 2017年底 |
| 63 | 汕头市 | 汕头市联兴泰织造有限公司 | 谷饶镇上堡居委 |  | 2017年底 |
| 64 | 汕头市 | 汕头市锐宾服饰有限公司 | 谷饶镇茂广居委 |  | 2017年底 |
| 65 | 汕头市 | 汕头市永生发针织有限公司 | 谷饶镇华光居委 |  | 2017年底 |
| 66 | 汕头市 | 汕头市潮阳区茂华织带厂 | 谷饶镇大坑村 |  | 2017年底 |
| 67 | 汕头市 | 汕头市裕德织造制衣有限公司 | 谷饶镇大坑村 |  | 2017年底 |
| 68 | 汕头市 | 汕头市信兴隆织造有限公司 | 谷饶镇华光居委 |  | 2017年底 |
| 69 | 汕头市 | 汕头市蓝天成实业有限公司 | 谷饶镇华光居委 |  | 2017年底 |
| 70 | 汕头市 | 汕头市安泰发展有限公司 | 谷饶镇华光居委 |  | 2017年底 |
| 71 | 汕头市 | 汕头市潮阳区谷饶宝翔服饰针织厂 | 谷饶镇新兴村 |  | 2017年底 |
| 72 | 汕头市 | 荣实针织内衣厂 | 谷饶镇新兴村 |  | 2017年底 |
| 73 | 汕头市 | 汕头市潮阳区谷饶港华彩针织厂 | 谷饶镇莲塘村 |  | 2017年底 |
| 74 | 汕头市 | 汕头市潮阳区谷饶志华针织厂 | 谷饶镇莲塘村 |  | 2017年底 |
| 75 | 汕头市 | 汕头市潮阳区谷饶上宝日用制衣厂 | 谷饶 |  | 2017年底 |
| 76 | 汕头市 | 大雅针织服装厂 | 贵屿镇联堤居委 |  | 2017年底 |
| 77 | 汕头市 | 广东粤华纺织有限公司 | 和平镇里美居委 |  | 2017年底 |
| 78 | 汕头市 | 汕头市高琪织造有限公司 | 和平镇下寨居委 |  | 2017年底 |
| 79 | 汕头市 | 耿鸿染整厂（潮阳区谷饶耿鸿织造厂） | 谷饶镇上堡居委 |  | 2017年底 |
| 80 | 汕头市 | 汕头市嘉昌织造实业有限公司 | 谷饶镇上堡居委 |  | 2017年底 |
| 81 | 汕头市 | 汕头市联兴发织造有限公司 | 谷饶镇茂广居委 |  | 2017年底 |
| 82 | 汕头市 | 谷饶华锦泰针织内衣厂 | 谷饶镇华光居委 |  | 2017年底 |
| 83 | 汕头市 | 汕头市潮阳区谷饶骏阳针织厂 | 谷饶镇华光居委 |  | 2017年底 |
| 84 | 汕头市 | 汕头市光伟针织有限公司 | 谷饶镇华光居委 |  | 2017年底 |
| 85 | 汕头市 | 汕头市益顺盛针织有限公司 | 谷饶镇华光居委 |  | 2017年底 |
| 86 | 汕头市 | 汕头市东升泰纺织有限公司 | 谷饶镇华光村 |  | 2017年底 |
| 87 | 汕头市 | 汕头市潮阳区谷饶玉黛芬内衣厂 | 谷饶镇华光居委 |  | 2017年底 |
| 88 | 汕头市 | 汕头市新兴雅染整有限公司 | 谷饶镇新兴村 |  | 2017年底 |
| 89 | 汕头市 | 汕头市潮阳区谷饶兴滨针织厂 | 谷饶镇新兴村 |  | 2017年底 |
| 90 | 汕头市 | 汕头市万兴泰内衣实业有限公司 | 谷饶镇茂广居委 |  | 2017年底 |
| 91 | 汕头市 | 潮阳区谷饶诚丰泰针织厂 | 谷饶镇大坑村 |  | 2017年底 |
| 92 | 汕头市 | 汕头市潮阳区谷饶鹏英毛织厂 | 谷饶镇大坑村 |  | 2017年底 |
| 93 | 汕头市 | 汕头市潮阳区伟嘉隆印花厂 | 谷饶镇茂广村 |  | 2017年底 |
| 94 | 汕头市 | 汕头市骏荣纺织有限公司 | 谷饶镇上堡村 |  | 2017年底 |
| 95 | 汕头市 | 汕头市德惠华服饰有限公司 | 谷饶镇横山村 |  | 2017年底 |
| 96 | 汕头市 | 汕头市华隆发纺织实业有限公司 | 谷饶镇华光村 |  | 2017年底 |
| 97 | 汕头市 | 广东大红马实业有限公司 | 峡山广祥路南里工业区 |  | 2017年底 |
| 98 | 汕头市 | 汕头市潮南区丰荣拉链厂 | 峡山长虹路中段 |  | 2017年底 |
| 99 | 汕头市 | 汕头市潮南区峡山上东染织一厂 | 上东浦工业区 |  | 2017年底 |
| 100 | 汕头市 | 汕头市潮南区东兴染织厂 | 上东浦工业区 |  | 2017年底 |
| 101 | 汕头市 | 汕头市潮南区合兴染织厂 | 上东浦工业区 |  | 2017年底 |
| 102 | 汕头市 | 汕头市灿兴织染有限公司 | 上东浦工业区 |  | 2017年底 |
| 103 | 汕头市 | 汕头市鸿兴织造印染有限公司 | 上东浦工业区 |  | 2017年底 |
| 104 | 汕头市 | 汕头市潮南区盈凯织造厂 | 潮南区峡山义晖路238号 |  | 2017年底 |
| 105 | 汕头市 | 广东高达织造有限公司 | 桃溪工业区金凤路第二栋2号 |  | 2017年底 |
| 106 | 汕头市 | 汕头市羽丰布业有限公司 | 桃溪管区金光南路北 |  | 2017年底 |
| 107 | 汕头市 | 汕头市锦鸿电脑印花有限公司 | 洋陈工业区 |  | 2017年底 |
| 108 | 汕头市 | 汕头潮南区新嘉华线带有限公司 | 英光工业区 |  | 2017年底 |
| 109 | 汕头市 | 汕头市盈兴服饰有限公司 | 英光工业区 |  | 2017年底 |
| 110 | 汕头市 | 汕头市潮南区华联染织有限公司 | 大宅工业区 |  | 2017年底 |
| 111 | 汕头市 | 汕头市双兴实业有限公司 | 沟头村沟尾洋 |  | 2017年底 |
| 112 | 汕头市 | 汕头市雄进织染有限公司 | 下东工业区 |  | 2017年底 |
| 113 | 汕头市 | 汕头市合辉染织有限公司 | 峡山溪心 |  | 2017年底 |
| 114 | 汕头市 | 汕头市永进隆染织有限公司 | 莲塘工业区 |  | 2017年底 |
| 115 | 汕头市 | 汕头市龙凤印染有限公司 | 两英龙岭工业区 |  | 2017年底 |
| 116 | 汕头市 | 广东锦程实业有限公司 | 两英环市东路 |  | 2017年底 |
| 117 | 汕头市 | 汕头市喜达兴实业有限公司 | 两英环市东路东北工业区 |  | 2017年底 |
| 118 | 汕头市 | 汕头市海德染织有限公司 | 两英龙岭工业区 |  | 2017年底 |
| 119 | 汕头市 | 汕头市潮南区永丰针织二厂 | 两英龙岭工业区 |  | 2017年底 |
| 120 | 汕头市 | 汕头市潮南区超新鸿基实业有限公司 | 两英永丰工业区 |  | 2017年底 |
| 121 | 汕头市 | 汕头市潮南区荣佳针织厂 | 两英永丰工业区 |  | 2017年底 |
| 122 | 汕头市 | 汕头市潮南区星辉实业有限公司 | 两英龙岭工业区 |  | 2017年底 |
| 123 | 汕头市 | 汕头市潮南区两英古溪日用针织制品厂 | 两英古溪工业区 |  | 2017年底 |
| 124 | 汕头市 | 汕头市潮南区昌诚染织有限公司 | 两英龙岭工业区 |  | 2017年底 |
| 125 | 汕头市 | 汕头市广信织染有限公司 | 两英龙岭工业区 |  | 2017年底 |
| 126 | 汕头市 | 汕头市潮南区创耀针织厂 | 两英永丰工业区 |  | 2017年底 |
| 127 | 汕头市 | 汕头市潮南区永兴织染有限公司 | 两英永丰工业区 |  | 2017年底 |
| 128 | 汕头市 | 汕头市生业织染有限公司 | 两英龙岭工业区 |  | 2017年底 |
| 129 | 汕头市 | 汕头市潮南区两英华利针织厂 | 两英龙岭工业区 |  | 2017年底 |
| 130 | 汕头市 | 广东弘益纺织有限公司 | 两英东北工业区 |  | 2017年底 |
| 131 | 汕头市 | 汕头市潮南区锦兴印染厂 | 两英龙岭工业区 |  | 2017年底 |
| 132 | 汕头市 | 汕头市潮南区振业实业有限公司 | 两英龙岭工业区 |  | 2017年底 |
| 133 | 汕头市 | 汕头市英群染整有限公司 | 两英龙岭工业区 |  | 2017年底 |
| 134 | 汕头市 | 汕头市丰诚织染有限公司 | 两英永丰工业区 |  | 2017年底 |
| 135 | 汕头市 | 汕头市禾皋染织有限公司 | 两英禾皋工业区 |  | 2017年底 |
| 136 | 汕头市 | 汕头市潮南区两英陈库针织制衣厂 | 两英陈库工业区 |  | 2017年底 |
| 137 | 汕头市 | 汕头市鼎泰丰实业有限公司 | 两英龙岭工业区 |  | 2017年底 |
| 138 | 汕头市 | 汕头市欣薇尔服装有限公司 | 司马浦温尾工业区 |  | 2017年底 |
| 139 | 汕头市 | 汕头市潮南区明宣纺织染整有限公司 | 司马浦下店路 |  | 2017年底 |
| 140 | 汕头市 | 汕头市新万年布业有限公司 | 司马浦工业区 |  | 2017年底 |
| 141 | 汕头市 | 汕头市潮南区汉明染厂 | 司马浦下店路 |  | 2017年底 |
| 142 | 汕头市 | 汕头市潮南区秋辉织染厂 | 司马浦蔡沟司英路202号 |  | 2017年底 |
| 143 | 汕头市 | 汕头市潮南区永联发染整实业有限公司 | 陈店溪口 |  | 2017年底 |
| 144 | 汕头市 | 汕头市汕港科技有限公司 | 陈店陈围工业区 |  | 2017年底 |
| 145 | 汕头市 | 汕头市潮南区沟湖染厂 | 陈店沟湖 |  | 2017年底 |
| 146 | 汕头市 | 汕头市通艺织造业有限公司 | 胪溪工业区 |  | 2017年底 |
| 147 | 汕头市 | 汕头市潮南区奇盛兴染织有限公司 | 成田家三工业区 |  | 2017年底 |
| 148 | 汕头市 | 汕头市宏炜染织实业有限公司 | 潮南区陇田东波工业区 |  | 2017年底 |
| 149 | 汕头市 | 汕头市潮南区峡山永业织带厂 | 峡山南里乡金田北路 |  | 2017年底 |
| 150 | 汕头市 | 汕头市潮南区峡山千丝织造厂 | 峡山南里后洋工业区 |  | 2017年底 |
| 151 | 汕头市 | 汕头市华贵实业有限公司 | 峡山镇峡华路596号 |  | 2017年底 |
| 152 | 汕头市 | 汕头市潮南区峡山新怡纤织带厂 | 汕头市潮南区峡山长虹路593-595号 |  | 2017年底 |
| 153 | 汕头市 | 汕头市潮南区遂利针织厂 | 峡山义英工业区 |  | 2017年底 |
| 154 | 汕头市 | 汕头市振佳织造有限公司 | 峡山科技工业园 |  | 2017年底 |
| 155 | 汕头市 | 汕头市雅信织带有限公司 | 峡山科技工业园2-02A |  | 2017年底 |
| 156 | 汕头市 | 汕头市胜意实业有限公司 | 峡山东山工业区 |  | 2017年底 |
| 157 | 汕头市 | 汕头市进德兴实业有限公司 | 峡山东山工业区广汕公路边 |  | 2017年底 |
| 158 | 汕头市 | 汕头市潮南区峡山旭光线带厂 | 峡山下东村大宅路南 |  | 2017年底 |
| 159 | 汕头市 | 汕头市潮南区辉之煌纺织厂 | 峡山丹凤路桃陈工业区 |  | 2017年底 |
| 160 | 汕头市 | 汕头市兴业针织有限公司 | 峡山街道陈禾陂村咬兰洋 |  | 2017年底 |
| 161 | 汕头市 | 汕头市潮南区华诚针织厂 | 峡山陈禾陂宏裕路 |  | 2017年底 |
| 162 | 汕头市 | 汕头市宇佳织造有限公司 | 峡山上西工业区 |  | 2017年底 |
| 163 | 汕头市 | 汕头市星林实业有限公司 | 峡山镇陈禾陂村金光南路北侧 |  | 2017年底 |
| 164 | 汕头市 | 汕头市廷强印染有限公司 | 峡山上西横串沟 |  | 2017年底 |
| 165 | 汕头市 | 汕头市潮南区新三和织造有限公司 | 峡山洋汾陈跃进路工业区 |  | 2017年底 |
| 166 | 汕头市 | 汕头市潮南区峡山鉴州织带厂 | 峡山洋陈村东兴北路8号 |  | 2017年底 |
| 167 | 汕头市 | 汕头市永信织造实业有限公司 | 峡山广汕公路南南海大酒店边 |  | 2017年底 |
| 168 | 汕头市 | 汕头市嘉丹针织实业有限公司 | 峡山丹凤路（峡山工业区） |  | 2017年底 |
| 169 | 汕头市 | 汕头市潮南区峡山创伟针织厂 | 峡山洋陈村后深田工业区 |  | 2017年底 |
| 170 | 汕头市 | 汕头市潮南区峡山宏鹏织带厂 | 峡山街道上家黄陇庵畔 |  | 2017年底 |
| 171 | 汕头市 | 汕头市潮南区峡山龙波织业厂 | 峡山街道东沟村金光南路烟草局隔壁 |  | 2017年底 |
| 172 | 汕头市 | 汕头市潮南区峡山上东雅饰花边厂 | 峡山街道上东浦四片路段中港脚 |  | 2017年底 |
| 173 | 汕头市 | 汕头市彩虹织造有限公司 | 峡山街道上西村下门口湖洋 |  | 2017年底 |
| 174 | 汕头市 | 汕头市潮南区和辉制衣厂 | 峡山上东学校后 |  | 2017年底 |
| 175 | 汕头市 | 汕头市嘉林隆印染有限公司 | 峡山上西村工业区第一幢 |  | 2017年底 |
| 176 | 汕头市 | 汕头市周氏明新实业有限公司 | 汕头市潮南区峡山镇广美路 |  | 2017年底 |
| 177 | 汕头市 | 汕头市潮南区峡山春达针织厂 | 峡山上东村三区路西26号 |  | 2017年底 |
| 178 | 汕头市 | 汕头市洪欣弹力织造有限公司 | 峡山科技工业园 |  | 2017年底 |
| 179 | 汕头市 | 汕头市金恒实业有限公司 | 陈店镇中华街西侧 |  | 2017年底 |
| 180 | 汕头市 | 汕头市潮南区鸿源印染有限公司 | 陈店溪北 |  | 2017年底 |
| 181 | 汕头市 | 汕头市潮南区溪北廷丰织布厂 | 陈店溪北 |  | 2017年底 |
| 182 | 汕头市 | 广东汉亨实业有限公司 | 陈店镇北新工业园 |  | 2017年底 |
| 183 | 汕头市 | 汕头市恒德织造有限公司 | 陈店镇西环路东向西 |  | 2017年底 |
| 184 | 汕头市 | 汕头市耀发实业有限公司 | 陈店溪口金凤工业区 |  | 2017年底 |
| 185 | 汕头市 | 汕头市潮南区陈店万盛织带厂 | 陈店浮草陈贵公路边 |  | 2017年底 |
| 186 | 汕头市 | 汕头市潮南区陈店捷信织造厂 | 陈店镇三合桥东北侧 |  | 2017年底 |
| 187 | 汕头市 | 汕头市潮南区陈店溪南荣兴染厂 | 陈店溪南 |  | 2017年底 |
| 188 | 汕头市 | 汕头市潮南区陈店榮达织造厂 | 陈店镇陈围工业区 |  | 2017年底 |
| 189 | 汕头市 | 汕头市潮南区陈店裕兴染厂 | 陈店汕柄工业区 |  | 2017年底 |
| 190 | 汕头市 | 汕头市潮南区新万汇实业有限公司 | 仙城镇老五乡工业区 |  | 2017年底 |
| 191 | 汕头市 | 汕头市潮南区迅达针纺制衣厂 | 司马浦镇下店管理区一村乡道路边南 |  | 2017年底 |
| 192 | 汕头市 | 汕头市潮南区远景制衣厂 | 司马浦下店华英路边南楼6号 |  | 2017年底 |
| 193 | 汕头市 | 汕头市潮南区司马浦宝纶纺织厂 | 司马浦镇司上居委莲花经联社石七洋 |  | 2017年底 |
| 194 | 汕头市 | 汕头市司马浦鹏织布厂 | 汕头市潮南区司马浦大布下司神路段工业区 |  | 2017年底 |
| 195 | 汕头市 | 汕头市潮南区洲光服装配件厂 | 司马浦大布上金辉西4巷4号 |  | 2017年底 |
| 196 | 汕头市 | 汕头市潮南区楚民晟达针织厂 | 司马浦镇大布上乡下店洋 |  | 2017年底 |
| 197 | 汕头市 | 汕头市潮南区司马浦新标致纺织服装厂 | 司马浦下店大路边 |  | 2017年底 |
| 198 | 汕头市 | 汕头市潮南区司马浦鸿兴织造厂 | 司马浦镇溪美朱村祥安街 |  | 2017年底 |
| 199 | 汕头市 | 汕头市潮南区晨彩纺纱厂 | 司马浦下店大路边 |  | 2017年底 |
| 200 | 汕头市 | 汕头市雨隆织业有限公司 | 司马浦工业园（司马浦栅内小学东边） |  | 2017年底 |
| 201 | 汕头市 | 汕头市潮南区司马浦创辉煌织带厂 | 司马浦镇上底 |  | 2017年底 |
| 202 | 汕头市 | 汕头富美纺织有限公司 | 古厝龙岭 |  | 2017年底 |
| 203 | 汕头市 | 汕头市丽嘉纺织实业有限公司 | 司神路古厝路段东侧 |  | 2017年底 |
| 204 | 汕头市 | 汕头市纬陵织造有限公司 | 两英古溪东片工业区 |  | 2017年底 |
| 205 | 汕头市 | 汕头市信兴华印染有限公司 | 两英镇东北林场 |  | 2017年底 |
| 206 | 汕头市 | 汕头市潮南两英鑫源针织服装厂 | 古厝龙岭工业区 |  | 2017年底 |
| 207 | 汕头市 | 汕头市潮南区两英文艺织造厂 | 两英镇古厝龙岭路 |  | 2017年底 |
| 208 | 汕头市 | 汕头市勤明织造实业有限公司 | 两英镇崎沟村兴英工业区（古溪洋） |  | 2017年底 |
| 209 | 汕头市 | 汕头市潮南区两英中信织造厂 | 两英镇禾皋 |  | 2017年底 |
| 210 | 汕头市 | 汕头市振德隆织造有限公司 | 两英镇鹤星大道 |  | 2017年底 |
| 211 | 汕头市 | 汕头市长信织造实业有限公司 | 两英镇古厝居委中学前（西） |  | 2017年底 |
| 212 | 汕头市 | 汕头市潮南区两英兴华织造厂 | 两英镇美鹤路鹤星路段第五街 |  | 2017年底 |
| 213 | 汕头市 | 汕头市潮南区两英兴弟织造厂 | 两英鹤丰村鹤星 |  | 2017年底 |
| 214 | 汕头市 | 汕头市辉煌织造有限公司 | 两英镇鹤丰鹤星村 |  | 2017年底 |
| 215 | 汕头市 | 汕头市欣昌纺织有限公司 | 古溪社区居民委员会林昭尾洋 |  | 2017年底 |
| 216 | 汕头市 | 汕头市潮南区两英万凌织带厂 | 两英古厝龙岭振德楼东侧首层 |  | 2017年底 |
| 217 | 汕头市 | 广东康氏实业有限公司 | 两英环市公路边 |  | 2017年底 |
| 218 | 汕头市 | 汕头市兆丰年纺织印染有限公司 | 陇田镇望上村七片洋 |  | 2017年底 |
| 219 | 汕头市 | 汕头市潮南区陇田光达纺织厂 | 陇田镇仙家北沟洋 |  | 2017年底 |
| 220 | 汕头市 | 汕头市盛腾助剂有限公司 | 陇田东波工业区 |  | 2017年底 |
| 221 | 汕头市 | 广东恒盛兄弟织造实业有限公司 | 沙陇工业区 |  | 2017年底 |
| 222 | 汕头市 | 汕头市潮南区陇田宏兴纺织厂 | 陇田高埔路口 |  | 2017年底 |
| 223 | 汕头市 | 汕头市潮南区陇田和亨纺织厂 | 陇田镇东波车站后 |  | 2017年底 |
| 224 | 汕头市 | 汕头市潮南区爱宝迪实业有限公司 | 成田家三工业区 |  | 2017年底 |
| 225 | 汕头市 | 汕头市潮南区成田荣利针织厂 | 成田家二村 |  | 2017年底 |
| 226 | 汕头市 | 汕头市超华袜业有限公司 | 成田家三工业区 |  | 2017年底 |
| 227 | 汕头市 | 汕头市潮南区铠利实业有限公司 | 成田家美工业区 |  | 2017年底 |
| 228 | 汕头市 | 汕头市潮南区兴达织带厂 | 胪岗镇新庆工业区 |  | 2017年底 |
| 229 | 佛山市 | 佛山市顺德嘉顺纺织有限公司 | 陈村镇广隆工业园 |  | 2017年底 |
| 230 | 佛山市 | 佛山市耀涛电镀有限公司 | 科技工业园金属表面加工中心11-12号之1 |  | 2017年底 |
| 231 | 佛山市 | 佛山市顺德区兆荣电镀有限公司 | 金属表面中心19、20、21号 |  | 2017年底 |
| 232 | 佛山市 | 佛山市顺德区杏坛镇金铰电镀厂 | 杏坛工业园科技五路金属表面加工中心15-16 |  | 2017年底 |
| 233 | 佛山市 | 佛山市顺德区金章电镀有限公司 | 金属表面加工中心编号为11号之2，12号 |  | 2017年底 |
| 234 | 佛山市 | 佛山市顺德区冠新电镀有限公司 | 金属表面加工中心编号为13(A) |  | 2017年底 |
| 235 | 佛山市 | 佛山市顺德区亿富电镀有限公司 | 齐杏村委会杏坛工业区 |  | 2017年底 |
| 236 | 佛山市 | 佛山市顺德区昊桦电镀有限公司 | 齐杏居委会工业区科技区六路3号之八 |  | 2017年底 |
| 237 | 佛山市 | 佛山市顺德区越达电镀有限公司 | 齐杏居委会杏坛工业区（二期）1-042-9-10座 |  | 2017年底 |
| 238 | 佛山市 | 佛山市顺德区杏坛镇益福电镀有限公司 | 新涌工业区 |  | 2017年底 |
| 239 | 佛山市 | 佛山市顺德区新康宝电器有限公司（电镀车间） | 齐杏居委会杏坛工业区科技区五路1号之一 |  | 2017年底 |
| 240 | 佛山市 | 佛山市顺德区陈村镇华丰五金制品厂杏坛电镀分厂 | 齐杏居委会工业区科技区六路3号之九 |  | 2017年底 |
| 241 | 佛山市 | 佛山市顺德区杏坛镇巨辉电镀厂 | 工业园科技五路13座B |  | 2017年底 |
| 242 | 佛山市 | 佛山市顺德区鸿合电镀有限公司 | 齐杏居委会工业区科技区6路3号之5、6、7号厂房 |  | 2017年底 |
| 243 | 佛山市 | 佛山市顺德区淘金电镀有限公司 | 工业区二期1-12-2地块 |  | 2017年底 |
| 244 | 佛山市 | 佛山市顺德区迪克电镀有限公司 | 科技工业园科技七路18号 |  | 2017年底 |
| 245 | 佛山市 | 佛山市顺德区百禧电镀有限公司 | 科技工业园C区第二工业园用地编号为1-12-3A |  | 2017年底 |
| 246 | 佛山市 | 佛山市顺德区杏坛宏润电镀有限公司 | 齐杏居委会杏坛工业（二期）1-04之7-8座 |  | 2017年底 |
| 247 | 佛山市 | 佛山市顺德区钜泓电镀有限公司 | 科技工业园科技七路17号 |  | 2017年底 |
| 248 | 佛山市 | 佛山市顺德区欣强电子有限公司 | 齐杏居委会杏坛工业区（二期）1-07地块 |  | 2017年底 |
| 249 | 佛山市 | 佛山市顺德区雅信电镀有限公司 | 齐杏居委会杏坛工业区科技区七路6号 |  | 2017年底 |
| 250 | 佛山市 | 佛山市顺德区亿城电镀有限公司 | 科技五路集约工业区金属表面加工中心1号之二 |  | 2017年底 |
| 251 | 佛山市 | 佛山市顺德区亿联电镀有限公司 | 科技五路集约工业区金属表面加工中心5号之二 |  | 2017年底 |
| 252 | 佛山市 | 佛山市顺德区鸿达电镀有限公司 | 科技工业园C区科技五路金属表面加工中心编号为3号4号 |  | 2017年底 |
| 253 | 佛山市 | 佛山市顺德区杏坛镇鸿马电镀厂 | 马齐大沙路段88号 |  | 2017年底 |
| 254 | 佛山市 | 佛山市顺德区华正水务有限公司 | 杏坛镇齐杏居委会杏坛工业（二期）1-04地块办公楼 |  | 2017年底 |
| 255 | 佛山市 | 佛山市顺德区均安镇星槎印染有限公司 | 均安镇星槎工业区 |  | 2017年底 |
| 256 | 佛山市 | 佛山市伟鹏电镀有限公司 | 均安镇新华闸仔口17号 |  | 2017年底 |
| 257 | 佛山市 | 佛山市顺德明洋纺织印染有限公司 | 伦教世龙集约工业区 |  | 2017年底 |
| 258 | 佛山市 | 佛山市顺德区琅日特种纤维制品有限公司 | 伦教集约工业区科技东路 |  | 2017年底 |
| 259 | 佛山市 | 佛山市顺德区联信纸业有限公司 | 北滘都宁工业区 |  | 2017年底 |
| 260 | 佛山市 | 佛山市顺德区杨氏水产有限公司 | 北滘林头大桥边 |  | 2017年底 |
| 261 | 佛山市 | 佛山市顺德区兴顺烤鳗有限公司 | 北滘莘村工业区 |  | 2017年底 |
| 262 | 佛山市 | 广东顺德日清食品有限公司 | 北滘工业园港前路13号 |  | 2017年底 |
| 263 | 佛山市 | 佛山市顺德区锡豪食品有限公司 | 北滘西海村宏发沙砖厂东侧 |  | 2017年底 |
| 264 | 佛山市 | 佛山市顺德区龙江镇佳利染整实业有限公司 | 龙江镇龙良公路西溪第一工业区 |  | 2016年底 |
| 265 | 佛山市 | 振安屠场有限公司 | 安利 工业区杏良东路1号 |  | 2017年底 |
| 266 | 佛山市 | 捷溢服饰印花有限公司 | 龙眼工业区西连路27号 |  | 2017年底 |
| 267 | 佛山市 | 勒流镇云隆丝印工艺厂 | 南水建设路19号 |  | 2017年底 |
| 268 | 韶关市 | 韶关市石人嶂矿业有限责任公司 | 始兴县深渡水乡横岭 |  | 2017年底 |
| 269 | 韶关市 | 韶关市梅子窝矿业有限责任公司 | 始兴县罗坝镇上岗村 |  | 2017年底 |
| 270 | 韶关市 | 新丰县电镀厂 | 新丰县丰城镇西岭路42号 |  | 2017年底 |
| 271 | 河源市 | 科伦电子科技（河源）有限公司 | 科技三路6号 |  | 2017年底 |
| 272 | 河源市 | 力丰（河源）饰品有限公司 | 白田明珠工业区7号 |  | 2017年底 |
| 273 | 河源市 | 金满昌实业（河源）有限公司 | 明珠工业区创业二路 |  | 2017年底 |
| 274 | 河源市 | 星晨实业（河源）有限公司 | 科技六路 |  | 2017年底 |
| 275 | 河源市 | 河源市美平电器制造有限公司 | 河埔大道美平工业城 |  | 2017年底 |
| 276 | 河源市 | 悦斯莱特灯饰照明（河源）有限公司 | 高新区科六路黄沙路1号 |  | 2017年底 |
| 277 | 河源市 | 西可通信技术设备（河源）有限公司 | 高新区科技九路 |  | 2017年底 |
| 278 | 河源市 | 河源新丽宝服饰配料有限公司 | 明珠工业园16号 |  | 2017年底 |
| 279 | 河源市 | 河源市顺记制衣辅料有限公司 | 明珠工业园创业大道 |  | 2017年底 |
| 280 | 河源市 | 宝嘉印花（河源）有限公司 | 明珠工业园力王大道东 |  | 2017年底 |
| 281 | 河源市 | 富顺宝嘉染整兴业（河源）有限公司 | 明珠工业区力王大道8号 |  | 2017年底 |
| 282 | 河源市 | 河源市源城区东盛洗水厂 | 源南镇风光工业园 |  | 2017年底 |
| 283 | 河源市 | 广东省和平钟表产业配套项目 | 粤赣高速公路和平县出口处 |  | 2017年底 |
| 284 | 河源市 | 泰记（河源）织染有限公司 | 埔前镇罗塘村 |  | 2017年底 |
| 285 | 梅州市 | 蕉岭县锦灵造纸厂 | 新铺镇彭坑村 |  | 2017年底 |
| 286 | 东莞市 | 东莞威宇电路板有限公司 | 沙角凤凰山工业区 |  | 2017年底 |
| 287 | 东莞市 | 东莞三兴五金制品有限公司 | 沙角凤凰山工业区 |  | 2017年底 |
| 288 | 东莞市 | 东莞市新海电镀有限公司 | 沙角凤凰山工业区 |  | 2017年底 |
| 289 | 东莞市 | 东莞市银峰五金制品有限公司 | 南栅第四工业区 |  | 2017年底 |
| 290 | 东莞市 | 东莞市虎门海怡电镀金属制品厂 | 南栅四区 |  | 2017年底 |
| 291 | 东莞市 | 东莞佳男五金电镀有限公司 | 南栅第四工业区 |  | 2017年底 |
| 292 | 东莞市 | 东莞市天虹织造实业有限公司 | 企石镇 |  | 2017年底 |
| 293 | 东莞市 | 东莞臻鸿五金塑胶有限公司 | 齐沙村 |  | 2017年底 |
| 294 | 东莞市 | 东莞东福印染洗水服装有限公司 | 新民村 |  | 2017年底 |
| 295 | 中山市 | 中山市东升电缆桥架厂 | 东成路永胜工业区 |  | 2017年底 |
| 296 | 中山市 | 中山市永胜五金表面处理有限公司 | 东成北路 |  | 2017年底 |
| 297 | 中山市 | 中山市东升镇长城镀金厂 | 东成路东升开发区 |  | 2017年底 |
| 298 | 中山市 | 中山市东升镇新华镀金工艺厂 | 东升工业区 |  | 2017年底 |
| 299 | 中山市 | 中山市东升镇东锐电镀有限公司 | 永胜村“兆昌围” |  | 2017年底 |
| 300 | 中山市 | 中山市三乡新诚丰线业有限公司 | 平南村金子山 |  | 2017年底 |
| 301 | 中山市 | 中山卓盛织带有限公司 | 平东工业区 |  | 2017年底 |
| 302 | 中山市 | 中山市骏凯鞋材有限公司 | 雍陌屈岭工业区一号三楼 |  | 2017年底 |
| 303 | 中山市 | 中山市东大漂染有限公司 | 海港工业园 |  | 2015年底 |
| 304 | 中山市 | 东骏 （中山）汽车配饰有限公司 | 竹排工业区 |  | 2015年底 |
| 305 | 中山市 | 中山成丰染织有限公司 | 磨刀村神湾港工业园南区 |  | 2015年底 |
| 306 | 江门市 | 开平市依利安达电子有限公司 | 水口镇 |  | 2016年底 |
| 307 | 江门市 | 江门市新会区银湖纸业有限公司 | 崖门镇崖西坑口村 |  | 2016年底 |
| 308 | 江门市 | 江门市新会区银海纸业有限公司 | 会城镇七堡圩镇 |  | 2016年底 |
| 309 | 阳江市 | 广东万事达水产股份有限公司第一分厂 | 福冈工业园福冈大道15号之一 |  | 2017年底 |
| 310 | 湛江市 | 雷州市恒大制糖有限公司 | 雷城镇下广路22 |  | 2016年底 |
| 311 | 湛江市 | 湛江市食品企业集团麻章分公司 | 麻遂路19号 |  | 2016年6月 |
| 312 | 湛江市 | 湛江绿环水产有限公司 | 麻章开发区合流路1号 |  | 2016年6月 |
| 313 | 湛江市 | 湛江虹宝水产开发有限公司 | 麻章开发区金园路2号 |  | 2016年6月 |
| 314 | 湛江市 | 吴川市山江纸厂 | 大山江街道办那贞村 |  | 2016年底 |
| 315 | 湛江市 | 广东湛化企业集团公司 | 湖光路11号 |  | 2017年底 |
| 316 | 茂名市 | 电白海燕渔粉厂 | 麻岗镇325国道旁 |  | 2016年底 |
| 317 | 茂名市 | 广东欧帝玛生物工程有限公司 | 河西街道 |  | 2016年底 |
| 318 | 茂名市 | 化州市纯渔食品有限公司（原化州市博澳农业科技发展有限公司) | 河西街道 |  | 2016年底 |
| 319 | 茂名市 | 广东百维生物科技有限公司责任公司 | 河西街道 |  | 2016年底 |
| 320 | 茂名市 | 广东雨嘉水产食品有限公司 | 河西街道 |  | 2016年底 |
| 321 | 茂名市 | 广东明洋明胶有限责任公司 | 河西街道 |  | 2016年底 |
| 322 | 茂名市 | 广东德利生物科技有限公司 | 鉴江区 |  | 2016年底 |
| 323 | 茂名市 | 广东立农生物科技有限公司 | 同庆镇 |  | 2016年底 |
| 324 | 茂名市 | 广东劲劲化工有限公司 | 鉴江区 |  | 2016年底 |
| 325 | 茂名市 | 广东茂名绿银农化有限公司 | 南盛街道 |  | 2016年底 |
| 326 | 茂名市 | 化州市天力化工有限公司 | 鉴江区 |  | 2016年底 |
| 327 | 茂名市 | 化州市肥业有限公司 | 东山街道 |  | 2016年底 |
| 328 | 茂名市 | 化州市博傲水产品有限公司 | 长岐镇 |  | 2016年底 |
| 329 | 茂名市 | 化州市新海水产有限公司 | 南盛街道 |  | 2017年底 |
| 330 | 茂名市 | 广东环球水产食品有限公司 | 杨梅镇 |  | 2017年底 |
| 331 | 茂名市 | 茂名鸿业水产有限公司 | 河西街道 |  | 2017年底 |
| 332 | 茂名市 | 广东化州中药厂制药有限公司 | 河西街道 |  | 2017年底 |
| 333 | 茂名市 | 广东省茂名市开元氮肥有限公司 | 油城二路98号 |  | 2016年底 |
| 334 | 肇庆市 | 肇庆新大明铝业有限公司 | 永安镇42区（永安工业园永盛路） |  | 2016年底 |
| 335 | 肇庆市 | 肇庆市中南天实业有限公司 | 莲花镇莲纺路（李文达厂房 |  | 2016年底 |
| 336 | 肇庆市 | 广宁县阳光特种纸业有限公司 | 石涧镇 |  | 2016年底 |
| 337 | 揭阳市 | 惠来县葵山造纸有限公司 | 隆江镇山家管区 |  | 2016年底 |
| 338 | 揭阳市 | 惠来县裕生纸业有限公司 | 惠城镇西联崩溪洋 |  | 2016年底 |
| 339 | 揭阳市 | 揭西县乡农食品厂 | 凤江镇东丰村仙大大坟片 |  | 2016年底 |
| 340 | 揭阳市 | 揭西县安安旺食品厂 | 凤江镇东丰村仙大大坟片 |  | 2016年底 |
| 341 | 揭阳市 | 揭阳市梅之乡农业科技有限公司 | 凤江镇东丰村下泽片 |  | 2016年底 |
| 342 | 揭阳市 | 揭西县礼兴达纺织有限公司 | 灰寨镇第一工业区 |  | 2016年底 |
| 343 | 揭阳市 | 普宁市丽源通纺织有限公司 | 占陇镇华林工业区华翔路南侧 |  | 2017年底 |
| 344 | 揭阳市 | 普宁市丽达纺织有限公司 | 池尾科技工业园 |  | 2017年底 |
| 345 | 揭阳市 | 普宁市城兴印染有限公司 | 军埠镇陇头村浮洋工业区 |  | 2017年底 |
| 346 | 揭阳市 | 普宁市成发制衣有限公司 | 占陇镇西社双溪嘴村 |  | 2017年底 |
| 347 | 揭阳市 | 普宁市华翔纺织印染有限公司印染厂 | 占陇镇曲丘西面 |  | 2017年底 |
| 348 | 揭阳市 | 普宁市翔栩纺织有限公司 | 占陇镇糖厂内 |  | 2017年底 |
| 349 | 揭阳市 | 普宁市占陇源盛织造整染厂 | 占陇镇北门村马坛头片 |  | 2017年底 |
| 350 | 揭阳市 | 普宁市特光漂染厂 | 占陇镇交丙坛村 |  | 2017年底 |
| 351 | 揭阳市 | 普宁市远达染整有限公司 | 占陇镇交丙坛村大坡脚片 |  | 2017年底 |
| 352 | 揭阳市 | 普宁市松兴泰织造印染有限公司 | 占陇镇交丙坛村 |  | 2017年底 |
| 353 | 揭阳市 | 普宁市辉丰实业有限公司 | 占陇占陈工业区 |  | 2017年底 |
| 354 | 揭阳市 | 普宁市新松利织造印染有限公司 | 占陇镇六营村工业区 |  | 2017年底 |
| 355 | 揭阳市 | 普宁市占陇忠兴盛印染厂 | 占陇镇坡头村宫下水闸西侧 |  | 2017年底 |
| 356 | 揭阳市 | 普宁市湘威纺织印染有限公司 | 军埠镇莲坛工业区 |  | 2017年底 |
| 357 | 揭阳市 | 普宁市占陇联发隆印染厂 | 占陇镇延长埔村下洋片 |  | 2017年底 |
| 358 | 揭阳市 | 普宁市占陇创源整染厂 | 占陇镇练江边成麻厂内 |  | 2017年底 |
| 359 | 揭阳市 | 普宁市占陇万旺印染厂 | 占陇镇东西南村辽后洋西北面 |  | 2017年底 |
| 360 | 揭阳市 | 普宁市流沙德昌印花厂 | 流沙和美邻工业区北侧 |  | 2017年底 |
| 361 | 揭阳市 | 普宁市流沙恒佳印花厂 | 流沙东郭厝寮白水湖 |  | 2017年底 |
| 362 | 揭阳市 | 普宁市锦地印染有限公司 | 占陇镇华林工业区 |  | 2017年底 |
| 363 | 揭阳市 | 普宁市春盛纺织印染有限公司 | 流沙东街道中河开发区 |  | 2017年底 |
| 364 | 揭阳市 | 普宁市联有印染有限公司 | 中河开发区华溪路段西侧 |  | 2017年底 |
| 365 | 揭阳市 | 普宁市荣兴隆印染有限公司 | 下架山南城村 |  | 2017年底 |
| 366 | 揭阳市 | 普宁市成发整染有限公司 | 占陇镇东西南管区 |  | 2017年底 |
| 367 | 揭阳市 | 普宁市鸿发隆纺织品有限公司 | 占陇镇华林工业区7号 |  | 2017年底 |
| 368 | 揭阳市 | 普宁市占陇鸿骏印染厂 | 占陇镇交丙坛村广汕公路南侧工业区 |  | 2017年底 |
| 369 | 揭阳市 | 普宁市浩盛纺织印染有限公司 | 流沙西陇工业区 |  | 2017年底 |
| 370 | 揭阳市 | 普宁市佰强绣纺织印染有限公司 | 占陇镇双溪村溪后片 |  | 2017年底 |
| 371 | 揭阳市 | 普宁市下架山联迅发整染厂 | 下架山镇和寮村路边 |  | 2017年底 |
| 372 | 揭阳市 | 普宁市普丰发印染实业有限公司 | 流沙中河工业区 |  | 2017年底 |
| 373 | 揭阳市 | 普宁市益盛整染有限公司 | 流沙北街道西陇工业区 |  | 2017年底 |
| 374 | 揭阳市 | 普宁市永泰纺织印染有限公司 | 流沙东街道中河开发区 |  | 2017年底 |
| 375 | 揭阳市 | 普宁市南鹰纺织印染有限公司 | 流沙北街道南园工业区 |  | 2017年底 |
| 376 | 揭阳市 | 普宁市彬盛织造印染有限公司 | 流沙东街道华溪工业区 |  | 2017年底 |
| 377 | 揭阳市 | 普宁市联泰印染制衣有限公司 | 流沙华溪工业区白马市场旁 |  | 2017年底 |
| 378 | 揭阳市 | 普宁市南园瑞锦纺织印染有限公司 | 流沙北街道南园工业区 |  | 2017年底 |
| 379 | 揭阳市 | 普宁市惠翔海藻工业有限公司 | 占陇镇华林村华翔路8号 |  | 2017年底 |
| 380 | 揭阳市 | 普宁市占陇南丰印染厂 | 占陇镇下村村委会 |  | 2017年底 |
| 381 | 揭阳市 | 普宁市桦穗纺织品工业有限公司 | 占陇镇交丙坛村广汕路南侧 |  | 2017年底 |
| 382 | 揭阳市 | 普宁市竣隆纺织印染有限公司 | 流沙和美邻工业区 |  | 2017年底 |
| 383 | 揭阳市 | 普宁市荣茂隆印染有限公司 | 流沙南军屯环城南路西侧 |  | 2017年底 |
| 384 | 揭阳市 | 普宁市丰和纺织有限公司 | 普宁流沙北街道西陇村 |  | 2017年底 |
| 385 | 揭阳市 | 普宁市流沙和美印花厂 | 流沙华溪工业区 |  | 2017年底 |
| 386 | 揭阳市 | 普宁市流沙国升印花厂 | 流沙新坛中河工业区 |  | 2017年底 |
| 387 | 揭阳市 | 普宁市多姿服装织造有限公司 | 流沙白马工业区 |  | 2017年底 |
| 388 | 揭阳市 | 普宁市流沙东发印花厂 | 流沙中河工业区 |  | 2017年底 |
| 389 | 揭阳市 | 普宁市流沙南丰印花厂 | 流沙和美邻工业区 |  | 2017年底 |
| 390 | 揭阳市 | 普宁市流沙佳信印花厂 | 流沙镇广达工业城西区03幢 |  | 2017年底 |
| 391 | 揭阳市 | 普宁市流沙三发印花厂 | 流沙南街道东埔村 |  | 2017年底 |
| 392 | 揭阳市 | 普宁市燎原张裕隆印花厂 | 燎原环城北路乌石路段 |  | 2017年底 |
| 393 | 揭阳市 | 普宁市占陇锐利印花厂 | 占陇镇交丙坛路南 |  | 2017年底 |
| 394 | 揭阳市 | 普宁市梅塘燕强印花厂 | 梅塘镇涂洋乡亭公路南 |  | 2017年底 |
| 395 | 揭阳市 | 源川印花厂 | 下架山镇虎岗村 |  | 2017年底 |
| 396 | 揭阳市 | 普宁市下架山乔丰印花厂 | 下架山镇横溪陈联村 |  | 2017年底 |
| 397 | 揭阳市 | 普宁市下架山天虹印花厂 | 下架山镇横溪郑家村 |  | 2017年底 |
| 398 | 揭阳市 | 普宁市下架山源兴印花厂 | 下架山镇南城村东门 |  | 2017年底 |
| 399 | 揭阳市 | 普宁市下架山宏发隆印花厂 | 下架山镇南城村 |  | 2017年底 |
| 400 | 揭阳市 | 普宁市下架山嘉祥印花厂 | 下架山南城村公路边 |  | 2017年底 |
| 401 | 揭阳市 | 普宁市南城光彩印花厂 | 下架山镇西山村 |  | 2017年底 |
| 402 | 揭阳市 | 普宁市军埠新生印花厂 | 军埠镇建新路口 |  | 2017年底 |
| 403 | 揭阳市 | 普宁市池尾恒基印花厂 | 池尾新丰村84号 |  | 2017年底 |
| 404 | 揭阳市 | 普宁市欣发制衣有限公司 | 池尾科技工业园 |  | 2017年底 |

## 附表10  主要工业聚集区排查清单

| 序号 | 地市 | 聚集区名称 | 位置 | 主要行业 | 批准单位 | 整治要求 | 整治期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市 | 太和民营科技园 | 广州市白云区太和镇 | 电子五金 | 广东省政府 | 工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置，集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 | 2016年底前 |
| 2 | 广州市 | 从化经济技术开发区 | 从化区太平镇 | 加工类 | 广东省政府 |  | 2016年底前 |
| 3 | 广州市 | 广州花都经济开发区 | 秀全街 | 汽车制造 | 广东省政府 |  | 2016年底前 |
| 4 | 广州市 | 云埔工业区（东城片） | 东至康南路，南至南丰路，西至富南路，北至广深高速公路 | 食品、电子、化工、日用品 | 国家发改委 |  | 2016年底前 |
| 5 | 广州市 | 广州经济技术开发区 | 萝岗区 | 电子、化工、医药、生物等 | 国务院 |  | 2016年底前 |
| 6 | 广州市 | 广州南沙经济技术开发区 | 广州市南沙区南沙街 | 汽车、造船、重大装备等先进制造业 | 国务院 |  | 2016年底前 |
| 7 | 广州市 | 友展工业区 | 南沙街进港大道合惠路 | 包装、印刷 |  |  | 2016年底前 |
| 8 | 广州市 | 增城经济技术开发区 | 新塘镇 | 汽车制造 | 国务院 |  | 2016年底前 |
| 9 | 广州市 | 广东南沙出口加工区 | 万顷沙镇十涌至十一涌之间 | 光电、精密机械等产业 | 国务院 |  | 2016年底前 |
| 10 | 深圳市 | 广东福田保税区 | 福田保税区 | 工业、物流业、保税仓储 | 国务院 |  | 2016年底前 |
| 11 | 深圳市 | 广东深圳出口加工区 | 深汕路 | 物流、新材料、IT等 | 国务院 |  | 2016年底前 |
| 12 | 深圳市 | 深圳市大工业区 | 大工业区 | 电子、机械制造、锂电池、制药等 | 原深圳市环保局 |  | 2016年底前 |
| 13 | 珠海市 | 珠海高新产业技术开发区新青科技工业园管理委员会 | 新青科技工业园内 | 印制电路板制造 | 国家科技部 |  | 2016年底前 |
| 14 | 珠海市 | 广东珠海富山工业园区 | 富山工业园区 | 电子、机械、汽车零部件 | 广东省政府 |  | 2016年底前 |
| 15 | 珠海市 | 富山工业园区配套电镀基地 | 富山工业园区 | 线路板 | 广东省环保厅 |  | 2016年底前 |
| 16 | 珠海市 | 广东珠海高栏港经济开发区 | 高栏港经济开发区 | 石油化工、清洁能源、海洋工程、装备制造、港口物流 | 广东省政府 |  | 2016年底前 |
| 17 | 珠海市 | 珠海市高新技术产业开发区 | 南方软件园 | 软件和集成电路设计、互联网与移动互联网等 | 国务院 |  | 2016年底前 |
| 18 | 珠海市 | 航空产业园 | 三灶镇 | 航空产业、生物医药、新能源产业、印制电路板制造 | 发改委 |  | 2016年底前 |
| 19 | 珠海市 | 广东珠海金湾联港工业园区 | 红旗镇 | 电子电器、装备制造 | 广东省政府 |  | 2016年底前 |
| 20 | 珠海市 | 南屏科技工业园 | 南屏镇 | 电子信息、高端空调制造、打印耗材 | 国务院 |  | 2016年底前 |
| 21 | 珠海市 | 广东珠海保税区 | 珠海保税区 | 商贸、物流仓储 | 国务院 |  | 2016年底前 |
| 22 | 珠海市 | 珠澳跨境工业区 | 珠澳跨境工业区珠海园区 | 商贸、物流仓储 | 国务院 |  | 2016年底前 |
| 23 | 汕头市 | 汕头贵屿废弃电器电子产品集中处理场 | 贵屿镇 | 布设废旧塑料再生利用组团、电子废弃物拆解组团、贵金属综合利用组团和污染集中处理组团;产品仓储组团;布设原料分类组团。 | 广东省环保厅 |  | 2015年底前 |
| 24 | 汕头市 | 省产业转移工业园区海门片区 | 海门镇 | 电力、水产品加工纺织等 |  |  | 2017年底前 |
| 25 | 汕头市 | 中国（濠江）电子电路工业园区 | 河中路 | 电子电路，装备制造 |  |  | 2017年底前 |
| 26 | 汕头市 | 汕头市南山湾产业园 | 北临河中路，南临规划疏港大道，西临安海路，档临达南路。 | 临港产业，高新技术产业，电子信息，装备制造 |  |  | 2017年底前 |
| 27 | 汕头市 | 广东汕头龙湖工业园区 |  | 万吉片区以电子元件、机械装备产业为主；龙盛片区以食品加工、生物工程产业为主；珠津以纺织服装、印刷包装产业为主。 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 28 | 佛山市 | 广东佛山禅城经济开发区 | 东至佛山一环路，南至石南大道，西至南庄码头，北至紫涧大桥 | 新材料、光机电一体化 | 广东省政府 |  | 2016年底前 |
| 29 | 佛山市 | 佛山高新技术产业开发区 | 城南园、城西园、顺德园 | 光机电一体化，电子与信息，新材料 | 国务院 |  | 2016年底前 |
| 30 | 佛山市 | 广东佛山高明沧江工业园区 | 高明区东部、广海中线北边“一河两岸”区域 | 纺织、金属材料加工、食品 | 广东省政府 |  | 2016年底前 |
| 31 | 佛山市 | 广东佛山南海经济开发区 | 狮山镇 | 有色金属加工、家用电器、汽车零部件 | 广东省政府 |  | 2016年底前 |
| 32 | 佛山市 | 广东佛山南海工业园区 | 东至新农洲南村，南至石联梅庄村，西至三水区西南街道洲边村，北至广肇高速公路 | 环保设备、新型环保材料、汽车配件 | 广东省政府 |  | 2016年底前 |
| 33 | 佛山市 | 广东佛山三水工业园区 | 乐平镇 | 汽车零部件、机械、医疗器械 | 广东省政府 |  | 2016年底前 |
| 34 | 佛山市 | 广东佛山顺德工业园区 | 东至齐杏联围，南至高赞大桥引道、高赞村住宅区，西至杏坛二环路，北至齐新路、新涌大桥引道 | 机械等 | 广东省政府 |  | 2016年底前 |
| 35 | 韶关市 | 广东乐昌经济开发区 | 河南塔头 | 机械制造、塑料、电子 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 36 | 韶关市 | 乐莞东坑（乐昌）产业转移工业园区 | 乐廊公路6公里 | 机械制造、电子 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 37 | 韶关市 | 东莞“大岭山”产业转移园 | 全安镇 | 油墨、树脂和涂料制造 | 省政府 |  | 2017年底前 |
| 38 | 韶关市 | 东莞（韶关）产业转移工业园（白土片区） | 白土镇 | 电子、机械、金属、加工、食品、服装 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 39 | 韶关市 | 东莞（韶关）产业转移工业园（华南钢铁深加工产业片区） | 马坝镇山子背 | 汽车配件、装备制造、粉末冶金和钢铁深加工产业 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 40 | 韶关市 | 仁化县有色金属循环经济产业基地 | 仁化县周田镇新庄村 | 有色金属深加工 | 广东省经信委 |  | 2017年底前 |
| 41 | 韶关市 | 广东乳源经济开发区 | 乳城镇323国道南侧 | 铝箔、电子、耐磨材料 | 广东省政府 |  | 2016年底前 |
| 42 | 韶关市 | 广东乳源化工基地 | 乳城镇 | 氯碱制造及下游产品 | 韶关市政府 |  | 2017年底前 |
| 43 | 韶关市 | 始兴县沙水工业园（东莞石龙（始兴）产业转移工业园） | 太平镇沙水村 | 塑料再生造粒、玻璃加工、五金器材加工等 | 广东省政府 |  | 2015年底前 |
| 44 | 韶关市 | 广东翁源官渡经济开发区 | 翁城镇、新江镇 | 精细化工 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 45 | 韶关市 | 武江科技工业园 | 百旺路 | 农用、液压机械、五金、玩具、电线、精细化工等 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 46 | 韶关市 | 甘棠工业园 | 武江区 | 环保涂料、家电五金等 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 47 | 韶关市 | 沐溪工业园 | 武江区 | 玩具、制药、电子、印刷、纳米材料等 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 48 | 韶关市 | 新丰稀土特色产业园和新型建筑材料产业基地 | 回龙镇 | 稀土高新材料、新型建筑材料 | 广东省经信委 |  | 2017年底前 |
| 49 | 韶关市 | 浈江产业园 |  | 机械制造、电子信息、精细化工等 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 50 | 河源市 | 深圳盐田（东源）产业转移工业园 | 东源县仙塘镇 | 电子通讯、机械制造、轻工业 | 省经信厅 |  | 2017年底前 |
| 51 | 河源市 | 深圳（河源）产业转移工业园 | 源城区埔前镇、高埔岗街道、源城区源南镇 | 电子信息、新能源、机械制造、电子通讯等 | 广东省环保厅 |  | 2017年底前 |
| 52 | 河源市 | 深圳福田（和平）产业转移工业园 | 粤赣高速公路和平县出口处 | 箱包加工、钟表制造 | 省环保厅 |  | 2017年底前 |
| 53 | 河源市 | 深圳南山（连平）产业转移园 | 连平县三角镇 | 电子加工、鞋业加工、木业加工、服装加工 | 省环保厅 |  | 2017年底前 |
| 54 | 河源市 | 深圳南山（龙川）产业转移工业园 | 登云镇 | 电子、空气能 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 55 | 河源市 | 深圳罗湖（河源源城）产业转移工业园 | 埔前镇 | 产业转移园 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 56 | 河源市 | 深圳龙岗（紫金）产业转移工业园 | 紫金县临江镇 | 电子、电器、机械制造 | 广东省环保厅 |  | 2017年底前 |
| 57 | 河源市 | 河源江东新区产业转移工业园 | 古竹镇 | 光学、电子信息、先进装备制造 | 省政府（省经信委批准） |  | 2017年底前 |
| 58 | 梅州市 | 广东丰顺经济开发区 | 汤坑镇 | 电子、汽车零部件、医药 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 59 | 梅州市 | 广东梅州蕉华工业园区 | 蕉华管理区内 | 食品、医药、电子信息、新型建材 | 广东省政府 |  | 2016年6月前 |
| 60 | 梅州市 | 梅州蕉华产业转移工业园 | 蕉华管理区内 | 食品、医药、电子信息、新型建材 | 广东省经信委 |  | 2016年6月前 |
| 61 | 梅州市 | 广东梅州经济开发区 | 西阳镇 | 电子、机械、纺织 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 62 | 梅州市 | 广州（梅州）产业转移工业园 | 畲江镇及兴宁市水口镇 | 机械制造、电子电器、轻纺、食品及药品 | 广东省经信委 |  | 2017年底前 |
| 63 | 梅州市 | 白渡新型电子产业园 | 白渡镇 | 电子 | 正在审批中 |  | 2017年底前 |
| 64 | 梅州市 | 东莞塘厦（平远）产业转移工业园 | 大柘镇 | 机械、电子 | 广东省环保厅 |  | 2016年底前 |
| 65 | 梅州市 | 广东五华经济开发区 | 水寨镇 | 五金机电、汽车配件、制酒制药、再生资源利用 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 66 | 梅州市 | 东莞石碣（兴宁）产业转移工业园 | 产业转移工业园 | 汽车零配件、机械制造、五金、电子。 | 广东省环保厅 |  | 2017年年底 |
| 67 | 梅州市 | 广东梅州高新技术产业园区 | 畲江镇及兴宁市水口镇 | 机械制造、电子电器、轻纺、食品及药品 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 68 | 惠州市 | 惠州金茂实业投资有限公司 | 龙溪镇龙华路龙溪电镀基地 | 电镀 | 广东省环保厅 |  | 2016年底前 |
| 69 | 惠州市 | 广东惠州大亚湾石化产业园区 | 石化区 | 石油、化工、有机化学原料制造 | 广东省政府 |  | 2016年底前 |
| 70 | 惠州市 | 惠州大亚湾经济技术开发区 | 大亚湾经济技术开发区 | 电子、汽车及零配件 | 国务院 |  | 2016年底前 |
| 71 | 惠州市 | 东莞凤岗产业转工业园 | 大岭镇新安社区谭二村西二环路 | 污水处理 | 广东省环保厅 |  | 2016年底前 |
| 72 | 惠州市 | 惠州市鸿海化工基地产能 | 永湖镇 | 化工基地 | 广东省环保厅、惠州市环保局 |  | 2016年底前 |
| 73 | 惠州市 | 惠州产业转移工业园 | 金龙大道旁 | 电子信息、新型建材、服装加工 | 广东省政府 |  | 2016年底前 |
| 74 | 汕尾市 | 汕尾高新技术产业开发区 | 城区 | 电子信息 | 广东省科技厅、省发展改革委、省国土资源厅、省住房建设厅 |  | 2017年底 |
| 75 | 汕尾市 | 深圳（汕尾）产业转移工业园 | 鹅埠镇 | 高新技术、IT业、旅游、能源 | 广东省政府 |  | 2017年底 |
| 76 | 汕尾市 | 广东海丰经济开发区 | 海丰经济开发区 | 服装、毛织、首饰、珠宝、食品、造纸 | 广东省政府 |  | 2017年底 |
| 77 | 汕尾市 | 广东汕尾红海湾经济开发区 | 红海湾经济开发区 | 能源、旅游 | 广东省政府 |  | 2017年底 |
| 78 | 汕尾市 | 广东汕尾星都经济开发区 | 星都经济开发区 |  | 广东省政府 |  | 2017年底 |
| 79 | 汕尾市 | 广东陆丰东海经济开发区 | 东陆丰东海经济开发区 | 珠宝、生物工程、食品深加工 | 广东省政府 |  | 2017年底 |
| 80 | 东莞市 | 东莞市常平镇环保专业基地 | 东部 | 洗水、印花 | 东莞市环保局 |  | 2016年底前 |
| 81 | 东莞市 | 东莞市大朗镇环保专业基地 | 富民片区 | 洗水、印花 | 东莞市环保局 |  | 2016年底前 |
| 82 | 东莞市 | 东莞市虎门镇电镀、印染专业基地 | 南栅第四工业区和虎门镇路东、沙角凤凰山工业区 | 电镀、印染 | 广东省环保厅 |  | 2016年底前 |
| 83 | 东莞市 | 东莞市麻涌镇豪峰电镀、印染定点基地 | 中部地区，中心片区的西部边缘 | 电镀、印染 | 广东省环保厅 |  | 2016年底前 |
| 84 | 东莞市 | 东莞市沙田镇电镀、印染专业基地 | 环保城 | 电镀、印染 | 广东省环保厅 |  | 2016年底前 |
| 85 | 东莞市 | 虎门港立沙岛石化仓储与精细化工基地 | 立沙岛 | 化工 | 东莞市政府 |  | 2016年底前 |
| 86 | 东莞市 | 广东东莞生态产业园区 | 市东部快速路中段两侧 | 以节能环保、高端新型电子信息为主的高端制造业和以文化创意、电子商务、科技服务为主的高端服务业 | 广东省政府 |  | 2016年底前 |
| 87 | 东莞市 | 广东东莞松山湖高新技术产业园区 | 大朗、大岭山、寮步三镇交界处 | 电子信息、生物技术、机器人、新能源和现代服务业 | 广东省政府 |  | 2016年底前 |
| 88 | 东莞市 | 东莞市长安镇电镀、印染专业基地 | 新民社区 | 电镀 | 广东省环保厅 |  | 2016年底前 |
| 89 | 东莞市 | 东莞市中堂造纸产业基地 | 东北部 | 造纸 | 广东省环保厅 |  | 2016年底前 |
| 90 | 中山市 | 东锐工业区 | 新胜村、胜龙村 | 金属表面处理、五金、塑料、化工、电子电器、家具 | 中山市环保局 |  | 2016年底前 |
| 91 | 中山市 | 同茂工业区 | 白鲤村、同茂社区 | 金属表面处理、五金、塑料、电子电器、家具 | 中山市环保局 |  | 2016年底前 |
| 92 | 中山市 | 精细化工区 | 上南村 | 化工类 | 中山市 |  | 2016年底前 |
| 93 | 中山市 | 古镇同益工业园 | 古神路旁 | 灯饰装配及灯具配件加工 |  |  | 2016年底前 |
| 94 | 中山市 | 中山火炬高技术产业开发区 | 中山东部 | 电子信息、健康医药、包装印刷、化学工业、汽配工业等五大主题产业，以及装备制造、节能和新能源、微电子和通讯、生物科技 | 国务院 |  | 2016年底前 |
| 95 | 中山市 | 中山市民众镇沙仔工业化工聚集地 | 沙仔村 | 化工、印染 | 中山市政府 |  | 2016年底前 |
| 96 | 中山市 | 沿江化工仓储能源建材基地 | 沿江村 | 化工仓储 | 中山市政府 |  | 2016年底前 |
| 97 | 中山市 | 三乡镇铝制品加工聚集区（正在筹划） | 前陇村 | 铝制品加工 | 尚未批准 |  | 2016年底前 |
| 98 | 中山市 | 中山市小榄镇龙山电镀基地 | 宝丰社区 | 电镀 | 广东省环保厅 |  | 2016年底前 |
| 99 | 中山市 | 中山市小榄镇五金表面处理集聚区 | 小榄工业基地 | 金属表面处理（不含电镀） | 中山市环保局 |  | 2016年底前 |
| 100 | 中山市 | 广东中山工业园区（中山民营科技园） | 民康路2号民营科技园第一创业园 | 电子、注塑、制衣 | 广东省政府 |  | 2016年底前 |
| 101 | 中山市 | 中山高平化工区扩建项目（内含电镀基地） | 高平工业区 | 电镀，印染，纺织，皮革，线路板，化工 | 广东省环保厅 |  | 2016年底前 |
| 102 | 江门市 | 鹤山市依托江门产业转移工业园带动产业集聚发展区（鹤山工业新城） | 共和镇、鹤城镇、址山镇 |  | 广东省经济和信息化委员会 |  | 2016年底前 |
| 103 | 江门市 | 广海大沙环保工业区 | 广海镇 | 生产皮革 | 广东省环保厅 |  | 2016年底前 |
| 104 | 江门市 | 江门产业转移工业园台山园区 | 水步镇、大江镇 | 先进装备制造、高端电子信息 | 广东省经济和信息化委员会 |  | 2016年底前 |
| 105 | 阳江市 | 广东阳江港经济开发区 | 平冈镇吉树阳江港区 | 码头、港务 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 106 | 阳江市 | 广东阳江工业园区(阳江高新技术产业开发区) | 平冈站港路边高新区管委会 | 金属制品及金属材料产业、食品药品产业、新能源新材料产业三大产业 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 107 | 阳江市 | 广东阳东经济开发区 | 阳东区325国道开阳高速公路和广东西部沿海高速公路阳江出入口交汇处 | 五金刀剪，机械制造，LED应用照明、汽车零配件、家具、印刷包装、食品加工、服装 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 108 | 阳江市 | 佛山禅城（阳东万象）产业转移工业园 | 阳东县北惯镇赤平村东北方向 | 五金、机械、木材家具制造加工 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 109 | 阳江市 | 中山火炬（阳西）产业转移工业园 | 阳西县织篢镇城区西北部 | 食品加工、五金制品、帽袋制造等 | 广东省环保厅 |  | 2017年底前 |
| 110 | 阳江市 | 珠海（阳江）产业转移工业园 | 阳江高新区核心区 | 食品药品 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 111 | 阳江市 | 阳江市江城区埠场镇电镀定点基地 | 埠场镇西南部 | 电镀 | 广东省环保厅 |  | 2017年底前 |
| 112 | 湛江市 | 湛江奋勇高新技术产业开发区 | 奋勇高新区 | 生物医药、高端装备制造、现代物流等 | 湛江市政府 |  | 2016年底前 |
| 113 | 湛江市 | 广东廉江经济开发区 | 廉江至石岭公路三公里处 | 电饭煲、机械加工、金属门窗等 | 广东省政府 |  | 2016年底前 |
| 114 | 湛江市 | 湛江经济技术开发区（建成区）（原广东湛江东海岛经济开发区合并） | 位于湛江市的城区中心，北起文保河、南至绿塘河、西起人民大道，东至海岸线 | 特种纸业、机械电子、生物医药、新材料、纺织服装、食品加工、海洋高新 | 国务院 |  | 2017年底前 |
| 115 | 湛江市 | 湛江产业转移工业园 | 除了建成区，还包括湛江经济技术开发区东海岛新区、湛江钢铁基地、钢铁配套产业园区 | 钢铁、特种纸业、机械电子、生物医药、新材料、纺织服装、食品加工、海洋高新 | 省经信委 |  | 2017年底前 |
| 116 | 湛江市 | 湛江东海岛石化产业园区 | 位于东海岛红星水库以西，南至东成大道，北至规划的港口岸线 | 石化行业 | 湛江市政府 |  | 2017年底前 |
| 117 | 湛江市 | 佛山顺德（廉江）产业转移工业园 | 廉江至石岭公路三公里处 | 电饭煲、机械加工、金属门窗等 | 省经信委 |  | 2016年底前 |
| 118 | 湛江市 | 广东湛江麻章经济开发区 | 北起规划的麻赤北环路，南至北沟村以南；西起粤海铁路，东至湛江大道 | 水产品加工、饲料生产、光盘生产制造与复制、食品饮料、电子、机电、建材、橡胶制品等 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 119 | 湛江市 | 广东吴川经济开发区 | 东至市区东区36米路，南至紫荆路，西至塘尾减洪河东岸边线，北至325国道南边线 | 羽绒及制品、电力器材、塑料制品 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 120 | 湛江市 | 深圳龙岗（吴川）产业转移工业园 | 黄坡镇镇区西部 | 一期主导产业为制鞋、玩具、服装、电子等，二期主导产业为水产品、金属制品加工及建材业等 | 省经信委 |  | 2017年底前 |
| 121 | 湛江市 | 广东湛江临港工业园区 | 东至石头村，西至北月村，北至湖光路，南至南海海岸线 | 石油化工生产、仓储 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 122 | 湛江市 | 广东徐闻经济开发区 | 东至北关村、大水桥农场六区，南至杏磊港沿海岸线、新华村、五里，西至五里新村，北至迈颜仔村、北厘村、博爱仔村 | 食品、电子、塑料制品等 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 123 | 茂名市 | 广州白云江高（电白）产业转移园 | 水东镇迎宾大道 | 水产品加工、香精香料、珠宝加工、针织纺织织、家具建材 | 广东省政府 |  | 2016年底前 |
| 124 | 茂名市 | 广东省茂名石化工业区 | 七迳镇 | 碳四、碳五、碳九、环氧乙烷、精细化工等石化产业 | 广东省环保厅 |  | 2017年底前 |
| 125 | 茂名市 | 高州市金山经济开发区 | 金山开发区 | 产业转移园 | 高州市环保局 |  | 2015年12月底 |
| 126 | 茂名市 | 化州市民营科技工业园 | 河西街道 | 出口加工 | 茂名市环保局 |  | 2015年11月底 |
| 127 | 茂名市 | 化州市杨梅工业园 | 杨梅镇 | 食品加工 | 茂名市环保局 |  | 2016年底前 |
| 128 | 茂名市 | 化州产业转移工业园 | 鉴江区 | 乙烯后加工、轻纺、家私 | 广东省政府 |  | 2016年底前 |
| 129 | 茂名市 | 广东茂名石化产业园区 | 环市北路工业园 | 原油加工及石油制品的制造 | 茂名市环保局 |  | 2016年底前 |
| 130 | 茂名市 | 茂名市茂南区产业转移工业园 | 公馆镇艾屋村委会 | 饲料加工、电子制造等 | 广东省政府 |  | 2016年底前 |
| 131 | 茂名市 | 东莞大朗（信宜）产业转移园 | 东镇六运、栗木村，水口镇横茶村 | 毛纺织、机械制造等 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 132 | 肇庆市 | 肇庆大旺产业转移园 | 肇庆高新区 | 金属新材料、生物医药及先进装备制造产业、电子信息、精细化工 | 国家发展和改革委员会 |  | 2017年底前 |
| 133 | 肇庆市 | 高要区金渡镇平布工业园 | 金渡镇 | 电镀 |  |  | 2017年底前 |
| 134 | 肇庆市 | 高要区金利镇金盛工业园 | 金利镇 | 电镀 |  |  | 2017年底前 |
| 135 | 肇庆市 | 广佛肇经济合作区 | 怀城镇、闸岗镇 | 板材、汽配 | 市政府 |  | 2017年底前 |
| 136 | 肇庆市 | 迳口镇冠山工业集聚区 | 迳口镇冠山 | 金属熔铸 |  |  | 2017年底前 |
| 137 | 肇庆市 | 下茆镇第一工业区 | 下茆镇 | 金属拆解、金属制品、铝型材、皮革、化工等 |  |  | 2017年底前 |
| 138 | 肇庆市 | 下茆镇福龙工业区 | 下茆镇福龙 | 铝型材、金属熔铸、化工等 |  |  | 2017年底前 |
| 139 | 肇庆市 | 江谷镇精细化工园区 | 江谷镇旺塘 | 化工 |  |  | 2017年底前 |
| 140 | 肇庆市 | 龙甫镇工业区 | 龙甫镇 | 电镀、漂染、陶瓷、铜线制品 |  |  | 2017年底前 |
| 141 | 肇庆市 | 肇庆亚洲金属再生资源工业区 | 龙甫镇 | 金属拆解、熔铸深加工 |  |  | 2017年底前 |
| 142 | 肇庆市 | 新江五马岗工业集聚区 | 东城街道新江五马岗 | 漂染、电镀等 |  |  | 2017年底前 |
| 143 | 肇庆市 | 狮岭工业集聚区 | 地豆镇狮岭村委会 | 金属铸造、金属熔铸 |  |  | 2017年底前 |
| 144 | 肇庆市 | 马房工业区 | 大沙镇马房 | 皮革、化工等 |  |  | 2017年底前 |
| 145 | 肇庆市 | 富溪工业园 | 大沙镇 | 化工、玻璃、布匹定型等 |  |  | 2017年底前 |
| 146 | 肇庆市 | 大沙岗美工业集聚区 | 大沙镇 | 金属熔铸 |  |  | 2017年底前 |
| 147 | 肇庆市 | 四会市南江工业园 | 南江工业园 | 铝型材、金属制品、食品饮料、玻璃、化工、陶瓷等 |  |  | 2017年底前 |
| 148 | 清远市 | 民族工业园精细化工产业基地 | 九陂镇 | 化工 | 清远市环保局 |  | 2015年底前 |
| 149 | 清远市 | 东莞（清远连阳）产业转移工业园A园（民族工业园 | 九陂镇 | 食品、服装、玩具、多功能复合材料 | 广东省环保厅 |  | 2017年底前 |
| 150 | 清远市 | 清远市龙湾电镀定点基地 | 太平镇楼星村委会 | C3360金属表面处理及热处理加工 | 广东省环保厅 |  | 2017年底前 |
| 151 | 清远市 | 清远市清新太平盈富工业园 | 太平镇 | 以纺织服装、电子电器、机电机械、食品加工、现代制造业为主导产业。 |  |  | 2017年底前 |
| 152 | 清远市 | 清远市清新区云龙工业园 | 禾云镇 | 建筑陶瓷 | 广东省经信委 |  | 2015年底完成 |
| 153 | 清远市 | 清远华侨工业园英德市英红园 | 英红镇 | 新型材料机械加工制造、电子电器 | 清远市环保局 |  | 2016年上半年 |
| 154 | 清远市 | 顺德清远（英德）经济合作区 | 英红镇 | 新型材料、家用电器、机械装备制造 | 广东省环保厅 |  | 2016年上半年 |
| 155 | 清远市 | 广东清远经济开发区 | 龙塘镇、源潭镇 | 生物制药、电子、建材 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 156 | 清远市 | 佛山禅城（清新）产业转移工业园 | 禾云镇和龙颈镇交界处 | 首期仅新型建材（陶瓷）产业，远期拟引进五金、机械等行业 |  |  | 2017年底前 |
| 157 | 清远市 | 佛山顺德（英德）产业转移工业园 | 东华镇、桥头镇 | 轻工（重点为皮革加工、纸品加工、纺织服装）、机械加工、电子装配等行业为主 |  |  | 2017年底前 |
| 158 | 清远市 | 广州（清远）产业转移工业园 | 广东清远经济开发区百嘉工业园内 | 重点发展无污染或轻污染、低水耗、低能耗、低物耗的电子信息、移动通讯等高新技术产业 |  |  | 2017年底前 |
| 159 | 潮州市 | 中山（潮州）产业转移工业园潮安区产业集聚工业区 |  | 食品、印刷、包装 | 广东省经信委 |  | 2015年底前 |
| 160 | 潮州市 | 中山（潮州）产业转移工业园径南 | 钱东镇和湘桥区铁铺镇 | 电子信息、新材料（陶瓷、玻璃）等 | 广东省经信委 |  | 2015年底前 |
| 161 | 潮州市 | 中山（潮州）产业转移工业园临港 | 柘林镇 | 仓储物流、能源工业、机械与装备制造等 | 广东省经信委 |  | 2015年底前 |
| 162 | 揭阳市 | 广东揭东经济开发区 | 揭东县城 | 酸洗、冷轧 | 广东省政府 |  | 2017年底前 |
| 163 | 揭阳市 | 工业园区 | 科技大道 |  |  |  | 2017年底前 |
| 164 | 云浮市 | 罗定市电镀工业生产基地 | 双东街道 | 电镀行业 | 广东省环保厅 |  | 2017年底前 |
| 165 | 云浮市 | 罗定市化工生产基地 | 双东街道 | 化工行业 | 广东省环保厅 |  | 2017年底前 |
| 166 | 云浮市 | 佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园 | 新城镇 | 五金加工 | 广东省环保厅 |  | 2017年底前 |
| 167 | 云浮市 | 郁南大湾建材化工基地 | 大湾镇 | 建材化工（建筑陶瓷、涂料、树脂、林产化工企业和以洗涤剂、化妆品、香料香精为主其他精细化工企业） | 云浮市环保局 |  | 2017年底前 |
| 168 | 云浮市 | 轻工产业基地 | 都城镇西北部 | 广州市虎头节能电源基地及日用机械、金属制品、家用电器、机械加工、照明器具等轻工产业 | 云浮市环保局 |  | 2017年底前 |
| 169 | 云浮市 | 南江口新型环保建材产业基地 | 南江口镇北部 | 绿色生态型陶瓷建材产业 | 云浮市环保局 |  | 2017年底前 |
| 170 | 云浮市 | 佛山（云浮）产业转移工业园（都杨片区） | 都杨镇 | 2.都杨片区：无污染或轻污染的机械制造、金属材料加工与制品、新型建材 | 广东省环保厅 |  | 2017年底前 |
| 171 | 云浮市 | 云安区循环经济化工示范基地 | 六都镇 | 建材、化工、物流 | 省经信委等8部门 |  | 2016年底前 |
| 172 | 云浮市 | 佛山（云浮）产业转移工业园（初城片区） | 河口街道 | 1.初城片区：石材加工、服装和机械 | 广东省环保厅 |  | 2017年底前 |

## 附表11  重点专项方案完成计划

| 序号 | 专项方案名称 | 牵头部门 | 参与部门 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省水体达标整治方案 | 地方政府 |  | 2016年6月底 |
| 2 | 广东省珠江流域“十三五”水污染防治规划 | 省环境保护厅 | 省住房城乡建设厅、水利厅、农业厅等 | 2016年6月底 |
| 3 | 广东省“十大”重点行业专项治理（清洁化改造）方案 | 省环境保护厅、经济和信息化委牵头 |  | 2016年底 |
| 4 | 广东省近岸海域污染防治方案。 | 省环境保护厅、海洋渔业局牵头 | 省发展改革委、经济和信息化委、财政厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、农业厅等 | 2016年底 |
| 5 | 东江、西江、北江、韩江流域生态环境保护方案 | 省环境保护厅 | 省发展改革委、财政厅、水利厅、林业厅 | 2020年底前，东江流域2017年底前完成 |
| 6 | 城市建成区黑臭水体治理方案 | 省住房城乡建设厅 | 省环境保护厅、水利厅、农业厅 | 2015年底 |
| 7 | 广东省城镇污水处理设施建设与改造计划 | 省住房城乡建设厅 | 省发展改革委、环境保护厅 | 2016年底 |
| 8 | 广东省基于生态流量保障的水量调度方案 | 省水利厅 | 省环境保护厅 | 2017年底 |
| 9 | 广东省2016年落后产能淘汰方案 | 省经济和信息化委 | 省发展改革委、环境保护厅 | 2016年1月底 |
| 10 | 广东省畜禽养殖与农业面源污染综合防治方案 | 省农业厅 | 省发展改革委、经济和信息化委、国土资源厅、环境保护厅、水利厅、质监局 | 2016年6月底 |