光纤到户工程验收备案流程

一、验收申请

建设单位向中山市通信建设管理办公室（以下简称通建办）提交光纤到户工程验收申请和相关工程验收材料（格式见附件１至３）。

二、验收备案受理

（一）通建办检查申请人所提交的备案申请资料是否齐全。若资料齐全，填写《光纤到户通信设施建设工程竣工验收申报回执单》（格式见附件４），把回执单交送件人。

（二）通建办受理备案申请后，审核资料内容并在５个工作日内回复申请人：

1、对资料不完善的，通知申请人完善相关资料；

2、对资料完善的，通知申请人并在１０个工作日内组织现场验收。

三、建设单位组织现场验收

建设单位收到通建办关于可组织现场验收的通知后，组织设计、监理、施工、通建办、通信基础运营企业等单位代表到现场验收。具体包括召开验收会、现场验收、记录测试情况、召开验收总结会、撰写验收报告（格式见附件5）、整改存在问题、现场复查、填写完成工程验收证书（格式见附件6）等。

四、通建办审核验收资料并通知建设单位

现场验收后，市通信建设管理办公室审核验收资料并在５个工作日内以《光纤到户通信设施建设工程竣工验收审核意见书》（格式见附件7）通知建设单位：

（一）对于验收不合格的项目，通知建设单位整改，组织复验。建设单位必须根据通知所提的整改内容进行整改，并以电子文档格式进行回复（格式见附件8），然后由通建办组织对整改的内容进行复验。

（二）对于验收合格的项目，通知建设单位把工程资料出版成册（2套）及制作成光盘的电子版资料提交到通建办（４张）。光盘内容应包括竣工文档、图纸、测试及驱动软件等相关资料。

五、通建办出具验收备案表

通建办收到建设单位完整的工程资料及工程遗留问题的整改回复，复查合格后，出具《中山市住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程竣工验收备案表》（格式见附件9），通知建设单位、中山市建设行政主管部门。

六、办理建筑工程竣工备案

建设单位在办理建筑工程竣工备案时，必须向中山市建设行政主管部门提交《中山市住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程竣工验收备案表》;２０１４年９月１日以后领取规划许可证的项目除以上备案表以外，还需要提供《工程验收证书》。

七、通建办出具准予接入公网通知及开展建档工作

通建办出具《中山市住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工他程竣工验收备案表》后，印发《关于光纤到户工程项目准予接入公网的通知》（格式见附件10）到各通信基础运营企业，通知可进入现场开展业务；以此同时通建办开展建档工作。

八、以上所述光纤到户验收备案流程及职责详见附件11至12，光纤到户工程验收规范详见附件13。

附件:

1、光纤到户通信设施建设工程竣工验收备案需提交资料

2、光纤到户通信设施建设工程竣工验收备案申报表

3、光纤到户通信设施建设工程竣工资料

4、光纤到户通信设施建设工程竣工验收申报回执单

5、光纤到户通信设施建设工程验收报告

6、光纤到户工程验收证书

7、光纤到户通信设施建设工程竣工验收审核意见书

8、光纤到户工程质量整改报告

9、中山市住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程竣工验收备案表

10、关于光纤到户工程项目准予接入公网的通知

11、光纤到户通信设施建设工程竣工验收备案流程

12、光纤到户通信设施建设工程验收备案流程具体职责表

13、光纤到户工程验收规范

中山市通信建设管理办公室（联系电话：0760－23770103，

0760－23770106　　电子邮箱：zstjb@gdca.gov.cn）。